DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # ____2_____

Período de análisis: MAYO 2020

DESARROLLO DEL INFORME

| Actividad de Recolección y Transporte | El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador radicado UAESP 20207000203702 del 10 junio 2020; así como el informe de la Interventoría Proyección Capital en el Área de Servicio Exclusivo No 2, radicado UAESP 20207000215832 del 24 de junio de 2020. El servicio de recolección en la ASE 2 es operado por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, para el mes de mayo de 2020 se contó con la siguiente información general del servicio: Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, mediante correo institucional, el ASE 2 cuenta con: 457 microrrutas de recolección 577 microrrutas de barrido manual y limpieza 10 microrrutas de barrido mecánico Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de mayo del 2019. COMPONENTE Mayo Barrido de Calles 2.810 Poda de árboles 92 Corte de Césped 962 Recolección Domiciliaria 44.219 Grandes Generadores 838 Residuos Clandestinos 8.037 Residuos Voluminosos(domiciliarios) 103 Total 57.061 Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. mayo del 2020. a.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL Partiendo de la información consignada en el Plan Operativo Inicial, la interventoría procedió a realizar la programación de actividades de seguimiento y verificación en campo por componente y jornada del servicio, conforme al Reglamento Técnico Operativo, para el componente de recolección y transporte de residuos la interventoría realizó análisis de las cifras del mes de abril de 2020. Debido a la implementación de la matriz interactiva y la modificación de los formatos de verificación de la Interventoría desde el mes de mayo de 2018, se dividió el histórico de los hallazgos para tener un mismo parámetro de comparación de los cuales se encuentran 55 hallazgos para el mes de mayo en Recolección y transporte. Por lo anterior, Para el mes de mayo de 2020, se ejecutaron 290 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección. Las verificaciones en campo en la zona urbana se identificaron un total de 30 hallazgos para el componente técnico operativo; siendo el más reiterativo la afectación del área limpia, principalmente en las localidades de Los Mártires y Bosa, con 29 reportes. El hallazgo (1) restante, se encuentra relacionado con el no porte de las herramientas necesarias para la prestación del servicio, específicamente canastillas. Este reporte se generó en la localidad de Puente Aranda. Los 30 hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. en el mes de mayo de 2020, se cerraron 5 hallazgos correspondientes al mes de abril de 2020. CONCLUSIONES Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de abril de 2020, la Interventoría tiene observaciones sobre los siguientes temas: diferencias de datos en las diferentes fuentes de información. - La Interventoría evidenció que, las actividades de descargue de barrido mecánico, recolección y transporte de residuos de corte de césped y de poda de árboles, no permite el debido control y seguimiento de los horarios y las frecuencias de prestación de servicio, según la información que reposa en el SIGAB. - El Concesionario ha respondido de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la matriz Interactiva. - En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. - Las principales deficiencias identificadas en campo se relacionan con el pulimiento al realizar la actividad de recolección, específicamente en las siguientes localidades: Los Mártires y Bosa. - En el mes de mayo de 2020, la cantidad de residuos recolectados y transportados al Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ presentó una disminución significativa debido al cese de diferentes actividades económicas en atención a la emergencia sanitaria y medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional. a.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. Para este mes de mayo de 2020, la subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza no realizó visita administrativa de campo a los componentes del servicio de aseo por atención de la directriz del gobierno Distrital y Nacional por la emergencia sanitaria del COVID19. SEGUMIENTO A SIGAB Fuente: SIGAB Se realiza seguimiento a la microruta 1160 de recolección domiciliaria en la localidad de Bosa, donde se evidencia que cumple con el recorrido programado con el tiempo de inicio de ruta a las 6:00 am y termina a las 16:00 pm. SEGUIMIENTO INTERVENTORIA SIGAB Durante el mes de mayo de 2020, la Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en los Módulos de Gestión de Operaciones/seguimiento vehicular y Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas versus el plan operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones. En este periodo, el Concesionario reportó a través del SIGAB, un total de 458 rutas programadas para la actividad de Recolección y Transporte en sus componentes de residuos ordinarios, grandes generadores, residuos generados por la actividad de barrido y limpieza, residuos de la actividad de corte de césped, residuos de poda de árboles, residuos de construcción y demolición domiciliarios y descargue de barrido mecánico. De las 458 rutas programadas, se realizó verificación al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el 95% de las microrrutas se ejecutaron de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo y en las actualizaciones al mismo. Con relación al 5% restante, las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron en mayor proporción en las microrrutas de descargue de barrido mecánico, recolección de residuos de corte de césped y de residuos de poda de árboles. Por lo anterior, esta Interventoría solicitará al Concesionario indicar el motivo de las novedades y realizar los ajustes correspondientes en el sistema de información, en caso de ser necesario. |
| --- | --- |
| Actividad de Barrido | Par el mes de mayo de 2020, el prestador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. atendió 138.433 m2 de barrido manual y 31.281 m2 de barrido mecánico. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL Para el mes de mayo de 2020, se ejecutaron 557 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual. Durante las VERIFICACIONES DE CAMPO, se identificó un total de 178 hallazgos para el componente técnico operativo, siendo los de mayor incidencia aquellos relacionados con la afectación del área limpia (96 reportes) y la atención de zonas duras (73 reportes), principalmente en las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda. Para el caso de los 7 hallazgos restantes, la Interventoría identificó que se encuentran relacionados con la ausencia de las herramientas necesarias para la prestación del servicio y la no dotación de bolsas en las cestas públicas, reportados en mayor proporción para la localidad de Los Mártires, seguida de Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. Los 178 hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. Para el mes de mayo de 2020 se presentan 15 hallazgos que no han sido gestionados, ya que fueron notificados al Concesionario la última semana del mes, por tanto, se encuentra dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta, 1 hallazgo devuelto debido a que el Concesionario no atendió la totalidad de los puntos reportados y 4 gestionados; los 158 hallazgos restantes se encuentran cerrados a conformidad. Adicionalmente, en el mes de mayo de 2020, se cerraron 9 hallazgos correspondientes al mes de abril de 2020. BARRIDO MECÁNICO Para el mes de mayo de 2020, se ejecutaron 15 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica. Se identificó un total de 2 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionados con la afectación del área limpia principalmente en las localidades de Antonio Nariño y Tunjuelito. Para el mes de mayo, se presentan 2 hallazgos cerrados a conformidad. CLONCLUSIONES: Una vez revisado el informe mensual del Concesionario, la Interventoría tiene observaciones sobre la cantidad de kilómetros reportados de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo. -En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. -Las principales deficiencias identificadas en campo se relacionan con la afectación del área limpia posterior a la actividad de barrido manual y atención de zonas duras, específicamente en las siguientes localidades: Teusaquillo y Puente Aranda. - Para barrido mecánico, la deficiencia identificada en campo se relaciona con la afectación del área limpia posterior a la actividad, en las localidades de Antonio Nariño y Tunjuelito. |
| Actividad de Lavado | Teniendo en cuenta el nuevo esquema operativo, de acuerdo con el PGIRS, a continuación, se describen las actividades realizadas en la zona que hacen parte del componente de lavado y limpieza, las cuales incluyen: -Lavado de puentes peatonales. -Lavado de puentes vehiculares con paso peatonal. Para el mes de MAYO, no se programó lavado de áreas públicas PGIRS. La cantidad varía dependiendo lo programado y considerado la baja cantidad de metros a ejecutar basado en las áreas del PGIRS y las frecuencias en la normatividad vigente. a1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL En el mes de mayo de 2020 se realizaron 01 verificaciones en campo, en modalidad de operativo especial, en atención a solicitudes de la UAESP, de las cuales no se generaron hallazgos. En el mes de mayo de 2020, LAVADO DE AREAS CON DESINFECTANTE, se realizaron un total de 87 verificaciones de campo, en las cuales no se generaron hallazgos. CONCLUSIONES: En el mes de abril de 2020, el Concesionario realizó actividades de lavado de áreas públicas – PGIRS en 121 puntos equivalentes a un área total ejecutada de 27.365,80 m². - En el mes de abril de 2020, el Concesionario realizó actividades de lavado de áreas públicas con desinfectante en 33 puntos en 142 intervenciones, equivalentes a un área total ejecutada de 119.163,12 m², en atención a lo dispuesto en la Resolución CRA 911 de 2020. - La Interventoría para el mes de mayo de 2020, realizó una (1) verificación de campo como operativo especial a las actividades de lavado de áreas - PGIRS, en la cual no se identificó hallazgos. - La Interventoría para el mes de mayo de 2020, realizó un total de 87 verificaciones de campo a las actividades de lavado de áreas públicas con desinfectante, en las cuales no se identificaron hallazgos. - El Concesionario, en el primer semestre de 2019, realizó la atención del 99% de los puentes peatonales contemplados para la ASE 2, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, con excepción de 2 puentes peatonales cuya atención no fue posible en dicho periodo por obras civiles que se ejecutaban en estos. - El Concesionario, en el segundo semestre de 2019, realizó la atención del 100% de los puentes peatonales contemplados para la ASE 2, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo. |
| Actividad de Corte de Césped | Durante el mes Mayo de 2020, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de Césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 11.959.010 m², tal y como se muestra a continuación: LOCALIDADES ÁREA INERVENIDA (m²) BOSA 2.220.452 CIUDAD BOLIVAR 2.012.555 ANTONIO NARIÑO 445.500 TEUSAQUILLO 2.848.187 LOS MARTIRES 195.963 RAFAEL URIBE URIBE 1.308.220 PUENTE ARANDA 1.933.893 TUNJUELITO 994.240 Total 11.959.010 Fuente: Informe mensual LIME Mayo 2020. El Concesionario manifiesta en el informe del mes de mayo de 2020 que se encuentra ajustando y validando áreas susceptibles a corte de césped provenientes del PGIRS en su actualización del año 2018 y resaltó que existen unas áreas que fueron ejecutadas dos veces durante el mes; que existen códigos que representan un área menor a la establecida en el inventario de PGIR´s y códigos que fueron ejecutados parcialmente dado que existían restricciones de acceso. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL La interventoría manifiesta que el cconcesionario cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo del presente informe. Por otro lado, la interventoría realizó 337 verificaciones en campo al servicio de corte de césped en donde se identificaron 122 hallazgos como se relaciona a continuación: Fuente: Adaptado de Informe de Interventoria CPC mes de Mayo del 2020 De los 122 hallazgos generados, el más representativo es el relacionado a la identificación de zonas verdes con césped con altura mayor a 10 cm. El reporte se realizó por la matriz interactiva que al finalizar el mes de Mayo tenía 40 hallazgos sin gestionar, 5 gestionados, 71 hallazgos cerrados y 6 devueltos. Adicionalmente durante el mes de Mayo el prestador realizó la gestión de 26 hallazgos que se encontraban pendiente por gestión correspondientes al mes de anterior. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA UAESP El día 22 de Mayo se realiza visita de verificación de la prestación del servicio de corte de césped, identificando un punto crítico en la localidad de Bosa; Calle 57 Sur con Carrera 92A. Se levanta acta conjunta con el coordinador del servicio por parte de LIME S.A. donde se asumen compromisos de atención. (Véase anexo GR-FM-18V08_JR) CONCLUSIONES: Una vez revisado el informe mensual del Concesionario, la Interventoría tiene observaciones sobre la información reportada de los códigos intervenidos y justificación de los no intervenidos; así como, la coherencia de la información reportada entre los archivos pdf y Excel. Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de mayo no sobrepasan los establecidos por PGIRS. El Concesionario ejecutó en un 100% su programación El servicio de corte de césped presenta deficiencias en relación a la altura del césped que excede las especificaciones técnicas definidas en el Reglamento Técnico Operativo. Se atendió completamente en materia de corte de césped y liberación de zonas duras por parte del prestador; el punto crítico identificado por la Unidad en la localidad de Bosa – Parque ubicado en la Calle 57 Sur con carrera 92 A. |
| Actividad de Poda de Árboles | La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente. A continuación, se consolidan los árboles intervenidos por LIME desde el inicio de la concesión hasta Mayo del 2020; que en total son 92.052: Durante el mes Mayo, en la zona de operación ASE2, se podaron 4770 individuos. LOCALIDAD N° DE INDIVIDUOS 06-TUNJUELITO 0 07-BOSA 0 13-TEUSAQUILLO 0 16-PUENTE ARANDA 1182 19-CIUDAD BOLIVAR 3586 14-LOS MARTIRES 1 15-ANTONIO NARIÑO 0 18-RAFAEL URIBE 1 Total 4770 Fuente: Informe mensual LIME Mayo 2020. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL LIME S.A remitió al Consorcio Proyección Capital las programaciones semanales, en donde se proyectó intervenir 3.589 ejemplares arbóreos en Ciudad Bolívar y 1.199 en la localidad de Puente Aranda y se remitió en los tiempos contemplados en el Reglamento Técnico Operativo sobre la programación del mes siguiente. La interventoría realizó un total de 92 verificaciones de individuos arbóreos; 46 de las cuales tuvieron lugar en Ciudad Bolívar, 45 en Puente Aranda y 1 en los mártires, encontrando 3 hallazgos relacionados con cortes sin cicatrizar; 2 en Ciudad Bolívar y 1 en Puente Aranda. Los hallazgos en mención fueron reportados en la matriz interactiva que fueron cerrados en los tiempos correspondientes. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA UAESP La Unidad remite mediante correo electrónico el día 20 de mayo el SIRE 5359686 correspondiente a recolección de residuos vegetales en ocasión a un árbol caído para que el LIME realice las acciones correspondientes: Localidad Barrio Responsable de gestión N° del evento Dirección del evento Observaciones Fecha de atención Registro Fotográfico TEUSAQUILLO LA MAGDALENA LIME SIRE 5359686 CALLE 40 BIS 16 ÁRBOL CAIDO Mayo 22 del 2020 Asimismo, el día 23 de mayo se realiza reporte en la base de datos de poda de emergencia (Solicitud No. 1872) que debe realizarse en la localidad de Mártires en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento Técnico Operativo Numeral 4.1.3. ..."Para aquellas situaciones o casos fortuitos por desprendimiento de ramas o situaciones de emergencia, el concesionario de servicio deberá dar prioridad e intervenir dichos individuos arbóreos, con el fin de evitar situaciones por desprendimiento de ramas o volcamiento de los mismos, que pueden ocasionar daños a infraestructuras o lesiones a personas. De manera discrecional la UAESP podrá solicitar la intervención árboles por fuera de los ciclos preprogramados.", correspondiente a la poda de un árbol de la especie Acacia que se encontraba con desgarre y con ramas con riesgo de caer, ubicado en la Carrera 24 con calle 12 B frente a la estación de policía. El prestador realiza la respectiva atención el día 27 de Mayo. Se reiteró al prestador LIME (18/05/2020) mediante correo electrónico la importancia del diligenciamiento de la base de datos de poda de árboles y se remite el instructivo para la respectiva actualización. Durante el periodo del presente informe el prestador realizó el reporte de 422 novedades del arbolado según lo identificado en campo; en donde no fue posible la atención silvicultural por identificar diferentes situaciones entre ellas; individuos emplazados en predios privados (Competencia de terceros), en ronda hídrica (competencia de EAAB), árboles con interferencia de redes eléctricas (CODENSA), Árboles ausentes, sin código SIGAU o con altura inferior a 2 metros (Competencia de jardín botánico), entre otros. A continuación, se consolida por competencia de entidades, la relación de las novedades identificadas durante el mes de Mayo por la empresa LIME. CONCLUSIONES: La interventoría remitió las fichas técnicas del arbolado intervenido durante el mes mayo, posteriormente a su validación mediante radicado UAESP 20207000208932 a la SDA y a la Unidad. El Concesionario ha dado respuesta a los hallazgos de manera oportuna reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. Los hallazgos identificados se relacionan con no realizar la aplicación del cicatrizante hormonal en los cortes realizados después de la poda. Se debe hacer seguimiento por parte de la Unidad al diligenciamiento de la base de datos de poda, toda vez que hay muchas solicitudes con información incompleta y pendientes de atención. La novedad más representativa en campo es la cantidad de árboles ausentes (talados) que siguen apareciendo en el censo y los ejemplares arbóreos sin código SIGAU. |
| Componente de Gestión Social | Para el mes de mayo 2020, desde RBL componente de Gestión Social UAESP, se llevó a cabo actividades encaminadas a dar respuesta a las acciones propias del área. Por lo tanto, a continuación, se presenta un análisis de los indicadores más relevantes y su descripción: Fuente RBL-UAESP, mayo 2020 Durante el mes de mayo 2020 por parte del equipo de gestión Social RBL- UAESP, hubo participación en 19 actividades en las ocho Localidades de ASE 2. De las acciones generadas el mayor número estuvo enfocado en actividades de Acompañamiento a las capacitaciones virtuales realizadas por los Prestadores en tres de las Localidades Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Los Mártires. La primera de estas con mayor número de capacitaciones 4 en total programadas por el prestador. De otra parte, fue similar el comportamiento de asistencia a la Comisión Ambiental Local a excepción de las Localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito no hubo asistencia, por cruzarse de actividades Prioritarias. En cuanto a los acompañamientos de anexo 11 contenerización, solo se pudo realizar uno debido a que el prestador no genero más programación sobre el proyecto específico durante el mes. En la Localidad de Bosa y Teusaquillo, hubo participación en cuanto a operativos como fue punto de mando unificado (PMU) Distrital, e intervención interinstitucional de la avenida de las Américas con av. carrera 30 respectivamente. Durante el mes no se llevaron a cabo acciones en la Localidad de Tunjuelito. Como logros de la gestión social de ASE 2, fue la activación de mayor presencia por parte del componente, a través de los gestores delegados, así mismo, se realiza trabajo articulado y coordinado con el área Operativa UAESP, para generar respuesta a las solicitudes través de las Comisiones Ambientales Locales y Junta Administradora Local .De otra parte, la participación en operativos permitió dar respuesta interinstitucional a las necesidades coyunturales producto de la pandemia por Covid 19 con población directa como son los carreteros que se dedican al oficio del reciclaje y de manera indirecta a la población ciudadanos habitantes de calle y migrantes. Cabe mencionar que las acciones en territorio se han visto afectadas teniendo en cuenta las restricciones por distanciamiento social; así mismo la comunidad se encuentra resistente a los acercamientos con externos. Fuente RBL-UAESP, mayo 2020 En total se impactaron 333 ciudadanos “para fomentar los cambios de hábitos de vida para reverdecer la ciudad de Bogotá en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos” La Localidades donde hubo mayor número de población intervenida fueron la Localidades de Teusaquillo y Bosa teniendo en cuenta los operativos en la cual fue participe el área de gestión social RBL. Comisión Ambiental Local (CAL): Durante el mes de Mayo 2020, desde gestión social; hubo asistencia a la Comisión Ambiental Local - ordinaria de las Localidades de Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo y Bosa La sesión se realizó por medio virtual en la cual hubo asistencia de 108 personas entre funcionarios y comunidad invitada teniendo en cuenta la emergencia por COVID 19. Acompañamiento a capacitaciones prestador de aseo: Durante el mes de mayo 2020, por parte de los gestores sociales ASE 2, se llevó acabo acompañamiento al prestador en capacitaciones virtuales sobre manejo de residuos sólidos en domicilios con pacientes con COVD 19 y consumo responsable en las Localidades de Puente Aranda y Mártires y Ciudad Bolívar. Hubo asistencia de 56 ciudadanos en total. Acompañamiento actividad de contenerización prestador de aseo: En la Localidad de Ciudad Bolívar, se realizó acompañamiento a las acciones del anexo 11 desde el componente pedagógico. Participación en mesas de trabajo y / JAL: En el mes de mayo 2020, En la Localidad de Ciudad Bolívar hubo participación en mesa de trabajo, de otra parte, en la Localidad de Bosa se generó asistencia a sesión de la Junta Administradora Local para brindar respuesta a los ediles y ciudadanos asistentes desde el componente social. En total asistieron 26 personas sumados los dos espacios de participación. Operativos: En ASE 2 durante el mes de mayo 2020, se generaron tres operativos. Dos en la Localidad de Teusaquillo como parte de la intervención interinstitucional de la avenida de las Américas con carrera 30. Participaron 96 ciudadanos. En la Localidad de Bosa hubo asistencia a PMU Punto de Mando Unificado en el cual asistieron 13 personas ACTIVIDAD. SOPORTES. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones: Actas de reunión registro fotográfico Acompañamiento capacitaciones: Acta de reunión registro fotográfico Comisión Ambiental Local (CAL): Acta de reunión registro fotográfico Mesas de trabajo y/o JAL: Acta de reunión, registro fotográfico Conclusiones informes Interventoría y concesionario Interventoría: Elaborado por RBL.UAESP informe de Supervisión. Tomado de informe de interventoría Proyección capital mayo 2020. De acuerdo con la gráfica, en la vigencia 2018 y 2019, se presenta una frecuencia de visitas similar en ase 2 que oscila entre las 39 y 52 visitas. En las Localidades como son Bosa y Mártires, al comparar el número de visitas entre enero-abril 2020 y mayo 2020, el número es similar particularmente, es decir, en un mes se alcanzaron promedios similares a los cuatro meses de visitas en Territorio. Se podría deducir que la virtualidad ha facilitado la presencia en las actividades y se han fortalecido los seguimientos en dichas Localidades. En el mes de mayo 2020, en Localidades como son Rafael Uribe Uribe, el número de seguimientos por parte de la interventoría fue bajo respecto a las siete Localidades restantes, seguida de la Localidad de Mártires. Elaborado por RBL.UAESP informe de Supervisión. Tomado de informe de interventoría Proyección capital mayo 2020. En cuanto a los seguimientos realizados por la interventoría durante el mes de Mayo 2020 según tipo de actividad de acuerdo a la gráfica, en Las Localidades de Bosa Teusaquillo, Antonio Nariño la frecuencia es similar en actividades de coordinación, seguido de los seguimientos en actividades de tipo informativo. Solo en dos Localidades se realizaron visitas en acciones de tipo operativo tales como son Teusaquillo y Tunjuelito. Tres visitas fueron fallidas. Observaciones informe cualitativo interventoría mes de mayo 2020 En el reporte de los seguimientos del mes de abril al anexo 11 no se evidencia seguimiento “Por parte de la interventoría Para abril de 2020, el Concesionario no ejecutó actividades relacionadas con el Anexo 11, debido al Decreto 457 de 2020, que restringió las actividades en terreno y el contacto directo con la comunidad. “ Si bien hay restricciones en particular para los equipos de gestión social de los prestadores, se deben generar actividades de tipo virtual o que evidencien acciones del anexo 11 pese a la pandemia. Particularmente Teusaquillo y Antonio Nariño presenta un número alto de visitas en el mes de mayo ocho y siete respectivamente frecuencias que está relacionada con las actividades ejecutada por el prestador en cada Localidad. Así mismo Mártires y Puente Aranda aun cuando son Localidades demandantes el número de visitas es la mitad cuatro. Concesionario: Elaborado por RBL.UAESP informe de Supervisión. Tomado de informe de Prestador LIME mayo 2020 De acuerdo a la gráfica, se observa una sobre ejecución de meta en el Proyecto con residentes, y comerciantes pese a que en las programaciones mensuales las actividades en su mayoría se han orientado a la vigilancia por parte de operarios en puntos críticos, no hay un soporte claro del dato de actividades generados con estos dos tipos de población. Respecto a la meta de centros educativos se realizó una actividad la meta de los meses de 8 acciones solo se llevó acabo 1 actividad. Observaciones generales mes de mayo 2020 El informe descriptivo, solo presenta tabla general del cumplimiento de las metas por proyecto más no por Localidad. Se recomienda para próximo informe presentar la información de manera más específica relacionando cada una de las Localidades. En el informe cualitativo del mes de mayo 2020 no se cuenta con tabla gráfica de la población intervenida por proyecto durante el mes solo se socializo la información de la siguiente manera “Durante este mes se abordó un total de 528 asistentes catalogados en los tipos de población presente en el ASE que se especifican en el Pan de gestión Social.” Teniendo en cuenta la meta de centros educativos, se solicita especificar las medidas para su cumplimiento teniendo en cuenta que se proyecta se continuara desde la virtualidad en las IED y se menciona: “No obstante, esta meta se modificará según lo necesario para cumplir con la intervención del 100% de centros educativos oficiales del ASE intervenidos al final de la concesión.” En la Localidad de Teusaquillo cual fue la estrategia para llevar acabo 07 actividades con residentes y cuatro con comerciantes; así mismo en la Localidad de Los Mártires cual fue la estrategia para llevar acabo12 para la población de residentes, cinco (5) para el programa de comerciantes, Localidad de Antonio Nariño realizaron (9) nueve para el programa de residentes, 10 para el programa de comerciantes y Localidad de Puente Aranda Se destinaron 34 actividades para Residentes teniendo en cuenta que las acciones en su mayoría se realizaron desde la virtualidad. Se Solicitará verificación a interventoría por medio de listados sin firma tomado por el gestor social del prestador de esta manera corroborar la información. El tipo de letra no es uniforme ni el tamaño en el informe. |
| Componente de Atención SAC´S | En el mes de mayo de 2020, la Interventoría no formuló Solicitudes de Acción Correctiva. La Interventoría informa que a la fecha se encuentran cinco (5) SAC en estado de abiertas y seguimiento. La Interventoría informa que para el mes de mayo del 2020 se procedió dar cierre a dos (2) Solicitudes de Acción Correctiva. Fuente, informe interventoría No 27 mayo 2020 La Interventoría informa que para el mes de mayo del 2020 se procedió dar cierre a dos (2) Solicitudes de Acción Correctiva. Fuente, informe interventoría No 27 mayo 2020 CONCLUSIONES: Para el respectivo periodo se informa que el concesionario no suscribió adiciones que implicaran la modificación al contrato de concesión N° 284 de 2018. Se informa que, para el mes de mayo del 2020, el concesionario no aportó garantías contractuales. Respecto al seguimiento del estado de siniestralidad o reclamaciones a la póliza de responsabilidad civil extracontractual y póliza civil ambiental se indica que, a 18 de mayo de 2020, no se ha presentado reclamación o aviso de siniestro sobre dichas garantías que afecten los amparos del contrato de seguro INFORME No.2715. En cuanto al cumplimiento del pago de aportes al SSSI y Parafiscales la Interventoría generó solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-1654-20, por lo que la aprobación del certificado aportado por el concesionario se encuentra en revisión. En el periodo correspondiente a este informe no se formularon Solicitud es de Acción Correctiva. Durante el periodo que comprende este informe, se procedió a dar cierre a dos (2) Solicitudes de Acción Correctiva. Durante el mes de mayo la Interventoría no generó aviso por posible incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de Concesión No 284de 2018. |

(Utilice las filas que requiera)

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: _10_/_07_/_2020 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma __________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: GEOVANI ENRIQUE BOSSA A   Cargo o No. de Contrato: Profesional-Especializado   Firma: _____________________

Nombre: VICTOR HUGO SOCADAGÜI      Cargo o No. de Contrato: Profesional-Universitario     Firma: _____________________

Nombre:  LIGIA EUGENIA PARDO             Cargo o No. de Contrato: No 291 de 2019                   Firma: _____________________

Nombre:  JENNIFER ROMERO             Cargo o No. de Contrato: No 2                   Firma: _____________________

** Se incluye la totalidad de los participantes.