DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # ___3____

Período de análisis: JUNIO 2020

DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe  consolida la información y las evidencias  de las actividades realizadas  en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2020, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados    por el prestador Ciudad Limpia; así como los informes de la Interventoría Proyección Capital en el Área De Servicio Exclusivo 3,  la cual comprende las localidades  de Fontibón y Kennedy.

  - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Para el seguimiento de este componente en el mes de Junio se toman los datos reportados por el Operador y la interventoría, se establece un paralelo con la información reportada en los dos meses inmediatamente anteriores, con el objetivo de establecer una línea de tiempo que permita evidenciar variaciones significativas en las cifras y así analizar la tendencia, el comportamiento y la eficiencia de la prestación del servicio en las dos localidades.

Tabla No. 1: Relación Toneladas recolectadas Junio 2020

|  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Residuos Recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Residuos Recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Residuos Recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 7.472,29 | 26% | 8.545,79 | 26% | 14,4% | 9.656,03 | 28% | 13% |
| Kennedy | 21.532,57 | 74% | 24.380,92 | 74% | 13,2% | 25.423,54 | 72% | 4% |
| Total | 29.004,86 | 100% | 32.926,71 | 100% | 13,5% | 35.079,57 | 100% | 6,54% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Para el mes de Junio se observa que la variación es del 6,54%, este aumento muestra que a pesar de que se mantienen algunas restricciones de aislamiento, el servicio ya se empezó a estabilizar y las cifras regresan a su tendencia habitual.

Como se muestra en la tabla 1, el porcentaje de representatividad del total de toneladas dispuestas por localidad arroja un promedio en el trimestre de 73% que corresponde a la localidad de Kennedy, dejando con un mínimo volumen de generación en la localidad de Fontibón.

Tabla No. 2: Relación por componente Toneladas recolectadas Junio 2020

|  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO RESIDUO | Residuos Recogidos (t/mes) | Residuos Recogidos (t/mes) | Variación Mensual | Residuos Recogidos (t/mes) | Variación Mensual |
| Barrido de Calles | 1.031,80 | 1.118,94 | 8% | 1.396,63 | 25% |
| Recolección Domiciliaria Especial | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Corte de Césped | 650,840 | 599,260 | -8% | 714,71 | 19% |
| Grandes Generadores y Zona Industrial | 1.727,32 | 1.835,31 | 6% | 2.096,97 | 14% |
| Poda de Arboles | 117,500 | 95,900 | -18% | 104,07 | 9% |
| Recolección Domiciliaria | 23.933,780 | 26.686,420 | 12% | 27.710,97 | 4% |
| Material-Mixto | 1.397,120 | 2.321,300 | 66% | 2.780,41 | 19,78% |
| Plazas de Mercado | 146,50 | 146,50 | 0% | 146,50 | 0% |
| Escombros | 0,000 | 141,210 | #¡DIV/0! | 129,31 | -8% |
| Total general | 29.004,86 | 32.944,84 | 14% | 35.079,57 | 6,48% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Es importante aclarar que la cifra reportada para el componente de escombros en la tabla 2, corresponde al valor aforado en escombrera, según el volumen de capacidad de carga de los vehículos en los que son transportados, dicho valor se estima posterior al retiro del material de rechazo de la escombrera y es el asumido para el cálculo total de residuos recolectados y consolidados históricos.

Uno de los componentes que mayor estabilidad presenta en todos los meses, es el de grandes generadores, sin embargo, para Junio se evidencia un aumento significativo, debido a la continuidad en la reapertura de nuevos sectores económicos.

Para la actividad de poda, se evidencio un aumento en el pesaje de los residuos, debido a la intervención de individuos de clase altimétrica mayor a 1, estos son árboles que poseen un metraje superior a los demás y por ende produce una mayor cantidad de residuos vegetales.

El componente de barrido manual evidencia un aumento del 25 % este mes, variación que también se puede atribuir a la reactivación de varios sectores económicos, lo que implica mayor afluencia de transeúntes, comerciantes, vehículos particulares livianos y de carga pesada, lo cual genera mayor presencia de residuos en calle.

.

Gráfico No. 1: Relación por componente Toneladas recolectadas Junio 2020

Como se muestra en la Gráfica, no se presenta reporte de cifras para el componente de recolección domiciliaria especial, esto debido al programa de incentivos que implementó el Operador, dentro del cual se brinda al Usuario la posibilidad de solicitar la recolección de un volumen mínimo de residuos voluminosos, sin costo. Con esto se espera fomentar la cultura de no arrojo en calle de muebles y colchones, e incentivar el uso de las líneas de atención del Operador, para solicitar Servicios especiales.

- Conclusiones de la Interventoría:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de Junio de 2020, la Interventoría tiene observaciones sobre las incongruencias en el reporte de ejecución de microrrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo.

- La Interventoría evidenció diferencias entre la cantidad de microrrutas cargadas en el SIGAB y las reportadas en el Plan Operativo del Concesionario. Adicional a lo anterior, la información cargada no permite el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio.

- En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia en la prestación del servicio de recolección.

- La principal deficiencia encontrada en campo está relacionada con el estado del área al terminar la actividad y la recolección de los residuos de barrido.

- De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas por el Concesionario desde el mes de Junio de 2018 hasta el mes de Junio de 2020, se tiene un promedio mensual de 34.655,05 toneladas.

    - Recolección de escombros domiciliarios

Para este componente de recolección el Concesionario reporta 130,49 toneladas de escombros domiciliarios en el mes para las dos localidades.

Para este mes se presenta una disminución general del 8 % con respecto a lo reportado en el mes anterior.

Tabla No. 3: Relación Toneladas recolectadas de escombros domiciliarios

Junio de 2020

|  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 0,00 | 28% | 68,77 | 49% | #¡DIV/0! | 36,36 | 28% | -47% |
| Kennedy | 0,00 | 72% | 72,51 | 51% | #¡DIV/0! | 94,13 | 72% | 30% |
| Total | 0,00 | 100% | 141,28 | 100% | #¡DIV/0! | 130,49 | 100% | -8% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio de 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Con la apertura del CAU, se empezó a normalizar la radicación de solicitudes de recolección de escombros, la localidad de Kennedy presenta un promedio trimestral del 65 %, pese al fortalecimiento de la cultura ciudadana frente a las solicitudes de servicios especiales, no se logra reducir el porcentaje de residuos mixtos en calle, en esta localidad.

Fontibón maneja una tendencia constante, y presenta una estabilización en el servicio, como se refleja en la variación reportada en el mes anterior con respecto a la cifra actual.

Gráfico No. 2: Tendencia de las toneladas recolectadas de escombros domiciliarios   Junio de 2020

    - Recolección de escombros de origen clandestino

Como se muestra en la siguiente tabla, la localidad de Kennedy tiene un promedio de 82 % en la recolección total de residuos mixtos dentro del 100 % reportado para el ASE 3, la localidad de Fontibón presenta un promedio de 16% en el total general.

En este mes se presenta un aumento del 80% en la recolección de residuos de origen clandestino en la localidad de Fontibón, esto permite evidenciar que la disminución en el porcentaje de recolección de escombros domiciliarios, relacionada en el ítem anterior, se debe a la facilidad que encuentra el usuario con el arrojo clandestino, punto a tener encuentra para el fortalecimiento y efectividad de las campañas de gestión social, realizadas por Ciudad Limpia.

Se evidencia en campo, el incremento de material mixto en calle, como consecuencia del levantamiento de algunas restricciones, pero se mantiene constante en la localidad e Kennedy, donde la variación de arrojo clandestino muestra un 10% con respecto a los meses anteriores.

Tabla No. 4: Relación Toneladas recolectadas de escombros Clandestinos

Junio 2020

|  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 137,58 | 11% | 338,29 | 15% | 146% | 608,01 | 22% | 80% |
| Kennedy | 1.075,80 | 89% | 1.983,01 | 80% | 84% | 2.172,40 | 78% | 10% |
| Total | 1.213,38 | 100% | 2.321,30 | 100% | -1% | 2.780,41 | 100% | 20% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 3: Relación Toneladas recolectadas de escombros Clandestinos – Junio 2020

    - Visitas administrativas y de campo UAESP

- 02-06-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Patio Bonito

- 04-06-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo -llano grande

- 13-06-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - alcaldia kennedy

- 16-06-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Maria paz recicladores

- 17-06-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Maria paz  Barrido

- 26-06-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Lavado  Roma

NOTA: El detalles de las visitas relacionadas se encuentra en los informes de visita administrativa y de campo, los cuales se entregan como soporte y anexo a este documento.

  - BARRIDO Y LIMPIEZA

La tendencia de kilómetros de barrido manual para el trimestre objeto de análisis, presenta una disminución del 1% dado que se hicieron varios ajustes en las microrutas y frecuencias.

Lo anterior obedece, al incremento en las frecuencias, en algunos sectores incluidos dentro del plan de acción, de la Resolución CRA 911 de 2020, pues la actividad de lavado se refuerza con barrido para pulir y garantizar que las zonas atendidas, queden libres de residuos y acumulación de arenilla producto del lavado.

Tabla No. 5: Relación Kilómetros de Barrido manual Junio 2020

|  |  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km de Barrido | Km de Barrido | Variación Mensual | Km de Barrido | Variación Mensual |
| Fontibón | Barrido Manual | 8.421,40 | 8.448,57 | 0% | 8.410,47 | -0,45% |
|  | Área pública | 20.761,16 | 20.517,51 | -1% | 20.404,97 | -0,55% |
| Kennedy | Barrido Manual | 16.412,26 | 16.405,56 | 0% | 16.416,57 | 0,07% |
|  | Área pública | 18.184,66 | 18.060,06 | -1% | 17.793,12 | -1,48% |
|  | Total | 63.779,47 | 63.431,70 | -1% | 63.025,13 | -0,64% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 4: Tendencia de los kilómetros de barrido manual (km/mes Junio 2020)

Tabla No. 6: Relación Kilómetros de Barrido Mecánico Junio 2020.

|  |  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km de Barrido | Km de Barrido | Variación Mensual | Km de Barrido | Variación Mensual |
| Fontibón | Barrido Mecánico | 4.073,76 | 4.209,55 | 3% | 4.073,76 | -3% |
| Kennedy |  | 8.211,93 | 8.485,66 | 3% | 8.211,93 | -3% |
|  | Total | 12.285,69 | 12.695,21 | 3% | 12.285,69 | -3% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 5: Tendencia de los kilómetros de barrido mecánico (km/mes Junio 2020)

La localidad con cantidad de hallazgos es Kennedy, principalmente en el área libre de arenilla, así como la finalización del barrido en su totalidad y el apoyo de la actividad de barrido mecánico con la de barrido manual.

De los datos anteriores se concluye que, el servicio que presenta mayor estabilidad es el de barrido, pues no se muestra ninguna variación superior al 5%.

- Conclusiones de la Interventoría:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de mayo de 2020, la Interventoría identificó diferencias en las microrrutas de las macrorrutas 32, 33 y 60, entre los kilómetros barridos por microrruta y los establecidos en su Plan Operativo.

- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con el sostenimiento del área limpia una vez finalizada la actividad; el despápele y atención de zonas duras; el retiro de residuos de las cestas públicas y la dotación de bolsas de las cestas públicas.

- Los kilómetros de barrido ejecutados por el Concesionario durante el mes de mayo de 2020 no sobrepasan el techo establecido en el PGIRS.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

    - Actividades de Limpieza

Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la línea base del PGIRS del año 2018 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de áreas públicas para la ASE 3, se establece un total de 142 puntos que deben ser atendidos por el Concesionario, los cuales equivalen a un total de área a intervenir de 52.582,16 m².

Tabla No. 7: Total puntos y áreas acuerdo PGIRS

| TIPO ÁREA | ÁREA PGIRS (M2) | CANTIDAD DE ÁREAS |
| --- | --- | --- |
| Puentes peatonales | 32.460,81 | 74 |
| Plazas | 19.793,02 | 11 |
| Puntos sanitarios | 328,33 | 57 |
| Total | 52.582,16 | 142 |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y Distrital con el fin de hacer frente a la pandemia del COVID-19, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), expidió la Resolución 911 de 2020, en la cual, en el Artículo 7 establece:

“(…) las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán realizar el lavado de áreas públicas de alto tráfico peatonal como mínimo con una frecuencia semanal, en articulación con el municipio y/o distrito respectivo.

El lavado de áreas públicas durante la emergencia sanitaria deberá incorporar procedimientos de desinfección de superficies (…)”

Tomando en cuenta lo anterior, se aprobó un plan operativo inicial, que abarcó el lavado con desinfectante en 49 puentes peatonales, y puntos con alto índice de aglomeración.

El ajuste al plan operativo de lavado comenzó desde el 21 de Marzo de 2020, según lo dispuesto en la Resolución CRA 911, sin embargo, se reajustó la programación, sacando puntos en los que se presentó disminución del tráfico peatonal y se concentraron esfuerzos, en puntos como Plazas de mercado, zonas comerciales no cobijadas por la medida de cuarentena obligatoria y puntos sanitarios.

No obstante, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, el 16 de junio de 2020, emitió la Resolución 921, por la cual deroga el Artículo 7 y se modifican los Artículos 8 y 9 de la Resolución 920 de 2020, mencionada anteriormente. Por tanto, el Concesionario ejecutó actividades de lavado con desinfectante hasta el 18 de junio de 2020, fecha en la que entró en vigor esta resolución.

Tabla No. 8: Relación de puntos y áreas atendidas por tipo de área

| TIPO DE ÁREA | ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO | M2 ATENDIDOS |
| --- | --- | --- |
| Puentes Peatonales | 6 | 3.591,54 |
| Plazas | 7 | 6.763,69 |
| Puntos sanitarios | 0 | 0,00 |
| Total | 13 | 10.355,23 |

Fuente: Datos tomados de los informes diarios, lavado especial COVID 19, mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P

Para el mes de junio de 2020, el Concesionario para el lavado de áreas públicas – PGIRS, reportó la atención de un total de 13 puntos, correspondientes a un área total intervenida de 10.355,23 m².

- Lavado Zonas de cuidado especial Kennedy - ZCE

Adicional a las actividades realizadas en el marco de la CRA 911, desde el 9 de junio, la Alcaldía Mayor estableció un cerco epidemiológico en la Localidad de Kennedy, dentro del cual se definieron inicialmente 8 polígonos de cuidado especial, los cuales fueron delimitados tomando en cuenta el nivel de contagio identificado.

Por solicitud de Alcaldía Mayor, se instaló el PMU local y se puso en marcha un plan de acción operativo interinstitucional, donde cada entidad del distrito actuaría dentro de sus competencias, para intervenir y reducir el contagio en áreas de aglomeración.

En atención a la solicitud de Alcaldía y a los compromisos del PMU, se formuló una programación de lavado con desinfectante, en todos los polígonos especiales y se reportó al PMU de manera diaria el resultado de las intervenciones realizadas.

El Operador dispuso todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la programación que se muestra a continuación:

Tabla No. 9: Programación Lavado con desinfectante ZCE – Kennedy - Junio

| POLÍGONO | 4 de junio | 5 de junio | 6 de junio | 7 de junio | 8 de junio | 9 de junio | 10 de junio | 11 de junio | 12 de junio | 13 de junio | 14 de junio | 15 de junio | 16 de junio | 17 de junio | 18 de junio | 19 de junio | 20 de junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Castilla - Villa Alsacia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nueva Castilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carvajal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaza de las Américas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carimagua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Amparo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timiza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Britalia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llano grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: El Autor

- Polígonos definidos

Previo a la actividad de lavado, en cada sector se reforzaron las actividades de barrido manual, para evitar la acumulación de arenilla después del paso de las hidrolavadoras.

Hasta el 6 de junio se ejecutó la programación de lavado, tomando en cuenta que se completó el presupuesto de la adición de mayores frecuencias de lavado y se debía ajustar el esquema operativo para dar cumplimiento a los lavados que se deben realizar bajo frecuencia. Así las cosas, solo se realizó lavado en los polígonos Castilla, Nueva Castilla y Carvajal.

Adicionalmente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, suscribió el Contrato UAESP- 254-2020 con SERVICIOS ENERGETICOS Y AMBIENTALES CALD S.A.S, cuyo objeto es: “Apoyar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP en las acciones de limpieza y desinfección de áreas públicas mediante el sistema de cañones de nebulización de desinfectante en toda el área urbana y/o rural del distrito Capital”. Iniciando su ejecución el 02 de junio de 2020, con un plazo de ejecución de 2 meses. Las obligaciones a cargo del contratista están determinadas a la desinfección y limpieza de áreas públicas, en toda el área urbana y/o rural del distrito Capital, mediante la utilización de productos químicos autorizados por las autoridades Ministerio de Salud y OMS para combatir el COVID- 19

Tomando en cuenta lo anterior, los demás polígonos programados, fueron atendidos con los cañones nebulizadores, según la programación establecida, y se reforzaron actividades de barrido y recolección de puntos críticos de acuerdo con los reportes recibidos en el PMU.

En el desarrollo de todos los recorridos, se tuvo acompañamiento del equipo de supervisión de la Subdirección de RBL.

Estás actividades de nebulización, sumadas al pánico generado por la pandemia y el cierre de la localidad, generaron varias reacciones en la comunidad de los sectores incluidos dentro del cerco epidemiológico, lo que generó el incremento de solicitudes de limpieza y desinfección en varios sectores residenciales y conjuntos cerrados, dichas solicitudes fueron revisadas para determinar la pertinencia de incluirlas dentro de los recorridos programados.

No obstante, lo anterior, se identificó que el mensaje de las desinfecciones fue mal interpretado por la comunidad, y se entendió que la nebulización generaba inmunidad o daños en la salud, por lo anterior, la Supervisora encargada del ASE 3, convocó nuevamente una reunión con líderes comunales adscritos a las JAC, quienes extendieron la invitación a sus comunidades.

La reunión se realizó del día 29 de junio a las 3 pm, por la plataforma Zoom y la Ingeniera Jeniffer Rodríguez, presentó un informe detallados sobre todos los polígonos atendidos a la fecha y explicó los detalles de las programaciones de lavado y nebulización.

Se dejó en claro que estas actividades obedecen a medidas de mitigación masivas y no generan inmunidad, se solicitó a los ciudadanos continuar con sus medidas de cuidado personal. Se atendieron todas las inquietudes de los asistentes y se generaron compromisos para socializar temas de recicladores y revisión de algunos sectores para incluir en los lavados.

Esta actividad tuvo un efecto muy positivo en la comunidad y se logró el objetivo de reducir las quejas asociadas a estas actividades, y se establecieron medios de contacto directos, para atender otras problemáticas que requieren intervenciones inmediatas por parte del Operador.

También se identificaron fallas en la operación, por lo tiempos de recarga de las bombas de los cañones nebulizadores, pues cada vez que se desocupaban debían regresar a la estación de bomberos de Kennedy a recargar, o solicitar el apoyo por el PMU para que un carro cisterna de bomberos acudiera al lugar y realizara el llenado de las bombas.

Dicha actividad alargaba el tiempo de cada recorrido, por está razón y con el objetivo de optimizar el tiempo, la Supervisora del ASE 3, solicitó a la estación de bomberos de Fontibón, una capacitación para el uso de hidrantes y protocolo de despliegue de mangueras y demás instrumentos necesarios para activar las bombas de los hidrantes.

En esta actividad participaron todos los profesionales de apoyo de la Subdirección de RBL, que se programaron para acompañar los recorridos con los cañones nebulizadores.

El resultado fue positivo, toda vez que cada cañón ajustó el kit de herramientas necesarias y esto redujo el tiempo y los desplazamientos, en los recorridos de desinfección programados.

A continuación, se muestra un breve registro fotográfico de las intervenciones realizadas en las Zonas de Cuidado Especial en la localidad:

  - PODA

Se realizó la actualización de la base de datos de poda de árboles, de acuerdo con los conceptos técnicos de la SDA, solicitudes de usuarios y podas de emergencia para el mes de Junio   como se relaciona a continuación.

Tabla No. 10: Reporte del estado de la base de datos de poda de árboles de la ASE 3 según el estado de las solicitudes

| Localidad | Individuos Arbóreos Programados | Individuos Arbóreos Intervenidos |
| --- | --- | --- |
| Fontibón | 474 | 474 |
| Kennedy | 1.596 | 1.596 |
| TOTAL | 2.070 | 2.070 |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Tabla No. 11. Resumen de la base de datos

| NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN JUNIO 2020 | SOLICITUDES ATENDIDAS EN JUNIO 2020 | PENDIENTES A JUNIO 2020 |
| --- | --- | --- |
| 37 | 0 | 385 |

Fuente: Base de datos Poda de Árboles ASE 3 UAESP 2020

En el mes de junio se ejecutaron en total 2071 tratamientos de poda, 474 en Fontibón y 1.596 en Kennedy, las intervenciones estuvieron concentradas en los sectores de Tundama, El Ruby, Nueva Roma II, Boita y Villa de los Sauces, y en la localidad de Fontibón en los barrios La Cabaña, La Cofradía.

El servicio d epoda para el mes de junio se concentró principalmente en parques de barrio, andenes y separadores viales, se realizó la intervención de especies típicas del arbolado de la ciudad, encontrando con mayor frecuencia el Holly Liso, Chicala y Guayacán de Manizales.

Las intervenciones realizadas se concentraron en el corte de ramas pendulares, sobre extendidas, rebrotes y remoción de material vegetal seco.

Del total de árboles intervenidos: 1.297 pertenecen a clase 1, es decir árboles con altura de 2 a 5 metros; para la clase 2, entre los mayores a 5 metros y 15 metros se presentó una atención de 729 árboles; los individuos que presentan alturas mayores a los 15 metros y no superan los 20 metros estando ubicados en la clase 3 con 36 atenciones. Para la clase 4 árboles con altura superior a 20 metros se presentó la atención de 8 individuos.

- Conclusiones de la Interventoría:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario, la Interventoría no tiene observaciones sobre la actividad.

- El Concesionario ejecutó la actividad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Podas.

- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con la aplicación del cicatrizante hormonal al individuo arbóreo, seguido con no realiza los cortes limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

  - CORTE DE CÉSPED

Para el mes de Junio de 2020 se reportan 6.985.719 m2 correspondientes a 4.801 áreas atendidas, en una total de 4.437 áreas verdes, programadas, para ser intervenidas; lo que evidencia que, el Concesionario ejecutó el 100 % de la programación para las dos localidades; siendo la localidad de Kennedy la que presentó mayor número de códigos intervenidos. Adicional a lo programado atendió un 8 % más de zonas.

Tabla No. 12: Zonas verdes atendidas, Junio 2020

|  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KENNEDY | FONTIBON | KENNEDY | FONTIBON | KENNEDY | FONTIBON |
| Andenes | 385.670 | 554.765 | 418.635 | 564.521 | 398.018 | 579.261 |
| Ciclorrutas | 80.330 | 0 | 88.863 |  | 90.085 |  |
| Glorietas y Rotondas | 36.216 | 9.586 | 36.216 | 9.586 | 38.308 | 9.586 |
| Orejas de puentes y asimilables | 38.134 | 229.483 | 38.134 | 160.819 | 38.134 | 192.404 |
| Parque | 2.335.793 | 1.566.318 | 2.581.573 | 1.489.649 | 2.558.227 | 1.553.124 |
| Rondas de ríos, canales y humedales | 90.375 | 0 | 122.689 |  | 98.046 |  |
| Separador Vial | 489.398 | 723.908 | 533.440 | 789.721 | 502.235 | 680.435 |
| Vías Peatonales | 200.621 | 40.790 | 253.419 | 33.337 | 214.826 | 33.031 |
| Zonas de protección ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total área Metros cuadrados Localidad | 3.479.827 | 2.659.540 | 3.656.535 | 3.124.850 | 3.937.877 | 3.047.841 |
| Total área Metros cuadrados ASE 3 | 6.139.367 | 6.781.386 | 6.985.719 |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

La Interventoría realizó seguimiento a la programación de corte de césped, verificando el cumplimiento acorde con la programación enviada por el Operador; se ejecutó el ciclo de manera adecuada, sin superar los 45 días de atención.

La Interventoría verificó que las 714,71 toneladas de residuos generados por la prestación de este servicio en el mes se recogieron y dispusieron correctamente en el relleno sanitario Doña Juana.

En el seguimiento se evidencia que se presta un buen servicio en la recolección de los residuos, el vehículo en el momento de transitar cumple con los límites permitidos de velocidad, cuenta con los documentos en regla, extintor, botiquín y microrrutas en regla, además es vehículo exclusivo para la recolección de los desechos productos del corte de césped.

Para este componente la Interventoría 182 hallazgos de los cuales quedaron al momento del corte para informe así: 22 sin gestionar, todos dentro de los tiempos de gestión y cierre; los 160 restantes fueron cerrados a satisfacción. Una vez estos hallazgos pendientes por cierre sean gestionados por parte de Concesionario, la Interventoría dará cierre oportuno a los mismos.

Tabla No. 13: Relación metros cuadrados de corte de césped Junio 2020

|  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Total Km de césped cortados | % de Representatividad por Localidad | Total Km de césped cortados | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Total Km de césped cortados | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 2.659.540,2 | 43% | 3.124.850,4 | 46% | 17% | 3.047.841,2 | 44% | -2% |
| Kennedy | 3.479.826,6 | 57% | 3.656.535,2 | 54% | 5% | 3.937.877,5 | 56% | 8% |
| Total | 6.139.366,8 | 100% | 6.781.385,6 | 100% | 10% | 6.985.718,6 | 100% | 3% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Junio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 6: Tendencia de metros cuadrados de corte de césped Junio 2020

Como se muestra en la tabla anterior, la localidad en la que más se generan residuos de corte de césped es Kennedy con un promedio de 56% del 100% de las dos localidades.

Durante el mes de junio de 2020 la altura del césped se ha incrementado debido a las lluvias y microclimas desarrollados por los cambios intempestivos de temperaturas en el día  y la noche, como medida para mitigar este factor, Ciudad Limpia generó un plan de contingencia que propone realizar un corte adicional al mes en algunas áreas verdes donde se evidenció el crecimiento más acelerado, entre las zonas que se atienden dos veces al mes se encuentra Modelia sector del CAI y parques aledaños, Avenida el Dorado, sector Salitre, principales parques de Marsella, Parque Cayetano Cañizares, entre otros.

Según reporta la interventoría se recibió la programación de corte de césped del mes de Junio para las dos localidades de forma quincenal presentada por códigos, metros cuadrados de área intervenida en corte de césped y discrimina por localidad, emplazamiento, dirección, nombre, fecha inicial y fecha final de ejecución.

- Conclusiones de la Interventoría

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de mayo de 2020, la Interventoría identificó diferencias en la base de datos reportada.

- Los metros cuadrados ejecutados por el Concesionario durante el mes mayo de 2020 no sobrepasan los establecidos en el PGIRS.

- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con: bordeo y zonas con césped superior a 10 cm.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

  - SEGUIMIENTO SIGAB

Para este componente se tomó como referencia la revisión que hace la interventoría y se presentan los resultados según los análisis registrados en el informe del mes de Junio.

En cuanto a la verificación del SIGAB adelantada en junio de 2020, la Interventoría tomó los datos de los Planes Operativos vigentes durante el mes, lo cuales fueron presentados mediante comunicados G.O. 128-2020 del 24 de marzo de 2020 y G.O.275-2020 del 18 de junio de 2020; y se cruzaron con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB.

Como resultado de lo anterior, la Interventoría valido en el periodo del 01 al 30 de junio de 2020, 523 microrrutas en el SIGAB. En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de reporte de información para las micros:

En la tabla a continuación se presenta el porcentaje de reporte de información para las microrutas:

Tabla No. 14: Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 3 (Junio 2020)

| ACTIVIDAD | CANTIDAD DE MISCRORRUTAS VERIFICADAS | PROCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA |
| --- | --- | --- |
| Recolección y transporte | 307 | 56% |
| Recolección de bolsas de barrido | 216 | 79% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativo mes de Junio 2020

Proyección Capital.

Durante el mes de junio de 2020, se solicitó al Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-ASE3-1497-20 radicado el 01 de junio de 2020, UAESP-CPC-ASE3-1519-20 radicado el 19 de junio de 2020 y UAESP-CPC-ASE3-1520-20 radicado el 19 de junio de 2020, explicar por qué no se reportaron en el SIGAB los viajes mínimos programados para las microrrutas monitoreadas, remitir los soportes que evidencien la prestación del servicio de dichas microrrutas acorde al Plan Operativo, así como realizar los ajustes correspondientes que permitan realizar el seguimiento en tiempo real al 100% de las microrrutas motorizadas del Plan Operativo del Concesionario.

Sobre lo anterior, el Concesionario a través de los oficios G.O.252-2020 del 03 de junio de 2020 y G.O.279-2020 del 23 de junio de 2020, emitió las respectivas respuestas, las cuales fueron analizadas por la Interventoría y se dio el respectivo cierre. Por otro lado, el oficio G.O.281-2020 del 25 de junio de 2020, se encuentra en proceso de revisión.

Para el periodo de junio de 2020 no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) referentes a las verificaciones en el reporte de información de la operación de las microrrutas en el SIGAB.

  - GESTIÓN SOCIAL

Durante el mes de junio del presente año, en las Localidades de Kennedy y Fontibón ejecutamos desde RBL componente de Gestión Social UAESP, actividades encaminadas a ejercer el cumplimiento del plan de acción trazado garantizando el acompañamiento al prestador y a la comunidad en el ejercicio de apropiación de la prestación del servicio de aseo y correcto manejo de la metodología de buen uso de los recursos ubicados en la ciudad; con el fin de crear conciencia e incentivar en la ciudadanía en las buenas prácticas que conllevan este plan.

Los indicadores más relevantes durante esta gestión son:

Tabla No. 15: Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

por localidad Ciudad Limpia S.A. E.S.P - ASE 3 Junio 2020

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativo mes de Junio 2020

Ciudad Limpia S.A.E.S.P

Realizamos el acompañamiento al prestador ciudad Limpia, en las jornadas informativas y/o sensibilización, capacitaciones, comisiones ambientales - CAL, mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios que, producido en las localidades asignadas, en donde se propende a la integración con cohesión entre las partes, en búsqueda del equilibrio del equipo de trabajo y la comunidad. La gestión social del operador y la Gestión Social de la subdirección RBL- UAESP, promulga la articulación de las buenas prácticas en la búsqueda de este objetivo.

En la siguiente grafica se plasma la gestión que se realizó en conjunto en las localidades antes mencionadas:

Tabla No. 16: Seguimiento asistencia de Usuarios por localidad

Fuente RBL-UAESP, informe de seguimiento a interventoría junio 2020

Uno de los grandes entregables del mes de junio es se refleja en el fomento de la gestión social con más de 100 personas sensibilizadas dentro de la socialización para los cambios de hábitos de vida en pro de reverdecer la ciudad de Bogotá en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos.

Se acompaña a la interventoría en la socialización del informe y avance de cumplimiento de las recomendaciones que hace al operador de aseo, tomando partida en el ámbito de gestión social.

# Acompañamiento Jornadas informativas y/o operativas

  - Para el día 13 de junio de 2020 se realiza visita de campo promulgando una jornada informativa sobre manejo de residuos en pacientes con COVID – 19 y frecuencias y horarios de recolección de basuras por parte del prestador ciudad limpia, Barrio María paz (localidad Kennedy).

  - El día 25 de junio se realiza micro ruta de contenerización realizando inspección a los contenedores de la zona ubicados en los Barrio Boston (localidad Fontibón).

# Comisión Ambiental Local

- El día 14 de junio de 2020 asistimos a una sesión tratando los temas de: Recuperación del rio Bogotá, tramo de unión con Rio Tunjuelo sección occidente y socialización sobre los lavados de las calles por parte de la UAESP por el tema de COVID 19. (Localidad Kennedy)

- El día 21 de junio de 2020 asistimos a una sesión virtual, tratando los temas que competen a la situación actual del Humedal Meandro del Say y el humedal capellanía donde se informa que se están haciendo seguimientos a este tema y se explica que se está recuperando la zona recolectando residuos peligrosos y retamo liso y espinoso que es vegetación que invade las laderas del humedal por parte de Aguas Bogotá. (Localidad Fontibón)

# Junta de Acción Local

- El día 25 de junio de 2020, Se realiza reunión virtual donde se contextualiza a la comunidad por medio de un informe la labor que se ha realizado, de acuerdo a los lineamientos del ministerio de ambiente y el gobierno nacional y distrital en cuanto a los lavados que  se realizan por parte de la UAESP, en lugares públicos de afluencia alta de personas, puentes, entradas de transporte masivo, plazas de mercado y no se realiza en parques o zonas residenciales se aclara que esta actividad se realiza en la noche, por parte del prestador el correcto manejo de residuos sólidos .( localidad Kennedy)

Durante las capacitaciones y charlas informativas, anteriormente descritas, contamos con la participación de la siguiente dispersión de ciudadanos y a actores de este proceso:

Tabla No. 17: Participación por tipo de actividad

Fuente RBL-UAESP, informe de seguimiento a interventoría junio 2020

Tabla No. 15: Relación de actividades acompañadas por la UAESP

ACTIVIDAD.

Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones: Dos (2) jornadas informativas de refuerzo del buen uso de contenedores en el sector cámbulos y cabaña en la localidad de Fontibón. La JAC promulgo una reunión de coordinación con líderes comunales del barrio villa zarzamora para concertar las acciones necesarias que promuevan la cultura del aseo en la localidad de Fontibón.

Acompañamiento capacitaciones: Realizamos dos (2) capacitaciones, la primera dirigida a los estudiantes del colegio El Japón – IED. La segunda dirigida al Jardín Infantil mis primeros trazos de la localidad de Kennedy, sobre manejo y disposición de residuos.

Comisión Ambiental Local (CAL): Realizamos tres (3) reuniones: Fontibón – semana ambiental del mes de junio para el manejo de residuos sólidos. Semana ambiental, foro al paso por el Fucha y Tunjuelo en la localidad de Kennedy, socializando las problemáticas que hay en torno a los cuerpos de agua asociados con la disposición inadecuada de residuos sólidos. Consejo local gestión del riesgo – localidad de Fontibón

Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios: Realizamos dos (2) acompañamientos, Consejo local gestión del riesgo – en la localidad de Fontibón. Concejo Local Ordinario de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGRCC) en la localidad de Kennedy.

Fuente RBL-UAESP, Programación grupo gestión social

    - CONCLUSIONES A LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA Y CONCESIONARIO

Interventoría:

- Se puede evidenciar el impacto que realiza la Interventoría asociado a las acciones o actividades que tiene que cumplir el Concesionario para mantener informado a la UAESP, principalmente en la divulgación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Concesionario y los seguimientos a temas ligados a la Gestión Social.

- Como lo menciona la Interventoría, el concesionario se ha adaptado satisfactoriamente en la participación activa y desarrollo de las actividades realizadas en las diferentes plataformas virtuales (Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, entre otras). Al igual que de los entes locales y comunidad convocados a las diferentes actividades virtuales que se implementaron por medio de las nuevas estrategias de interacción; logrando consolidar la información de interés para la comunidad y las entidades que se hacían participes en las diferentes reuniones.

- Adicionalmente la interventoría ha solicitado al concesionario programar a tiempo los enlaces o Links, de las reuniones virtuales programadas, para garantizar la efectiva participación de los ciudadanos mediante previa preparación de la conexión.

# Concesionario:

- Como dato adicional se concluye que 	regidos por las directrices establecidas por el
Gobierno Nacional de la república de Colombia y la Alcaldía mayor de Bogotá; frente a la emergencia sanitaria por el COVID - 19, Ciudad Limpia ha venido desarrollando las acciones necesarias en las localidades de Kennedy y Fontibón, alineados a los protocolos de bioseguridad. Lo anterior se evidencia en los soportes de las actividades que están acompañados por registros fotográficos y para el caso de las jornadas informativas se relacionaron en el número de inmuebles impactados y sus habitantes que deriva en un número de participantes.

- Otras metodologías promulgadas debido a la situación actual de confinamiento ciudadano se efectúan mediante las reuniones lideradas por la empresa de aseo y a las que hemos asistido gracias a su convocatoria de manera virtual.

- Se evidencia una gran participación de los diferentes actores sociales en
las reuniones de coordinación que se han efectuado de manera virtual y presencial, durante el desarrollo de las diferentes convocatorias en el mes de junio.

- Haciendo uso de metodologías alternativas Ciudad Limpia replanteó la forma en que desarrolla sus actividades de sociabilización en el territorio, para dar cumplimiento con la medida de distanciamiento social, mediante la participación de la comunidad desde su hogar, a través de estrategias lúdicas.

- Destacamos la integración de los equipos de trabajo de gestión Social de la Interventoría, Ciudad limpia y la UAESP las cuales han permitido el buen desarrollo y mejora en las actividades ejecutadas y propuestas, para dar cobertura a los objetivos de la entidad y cumplirle a los ciudadanos de las localidades asignadas a ASE3.

  - SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA

En cumplimiento de lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas - Contrato de Concesión N°285 de 2018, y luego de realizar un seguimiento puntual a las acciones desarrolladas por el Concesionario encargado de la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, en desarrollo del Contrato de Concesión N°285 de 2018, la Interventoría indica que en el mes de Junio se formularon 2 solicitudes de acción correctiva, cuyos datos se registran a continuación.

El cuadro evidencia que desde el inicio de ejecución del contrato se han formulado 46 Solicitudes de Acción Correctiva -SAC´s y al corte del presente informe se han cerrado 42, toda vez que, el contratista subsanó los hallazgos advertidos en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

| SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA2 (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) |
| --- |
| OBSERVACIÓN O HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIENSOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
| SAC 41 UAESP CPC-1339-20 | Pruebas SIGAB 2.0 | 20207000090182 28/02/2020 | Abierta | Interventoría Proyección Capital | Se hace seguimiento en la reunión de Interventoría, informe del mes de Junio. 30 de julio de 2020 |
| SAC 44 CPC-1391-20 | Incumplimiento compromisos T.I. SIGAB | 30/03/2020 | Abierta | Interventoría Proyección Capital | Se hace seguimiento en la reunión de Interventoría, informe del mes de Junio. 30 de julio de 2020 |
| SAC 45 CPC-1504-20 | Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojo clandestino y puntos críticos | 20207000197922 5/06/2020 | Abierta | Interventoría Proyección Capital | Se hace seguimiento en la reunión de Interventoría, informe del mes de Junio. 30 de julio de 2020 |
| SAC 46 CPC-1504-20 | Derrame de percolados de vehículos durante la operación (Estructural) | 20207000202162 10/06/2020 | Abierta | Interventoría Proyección Capital | Se hace seguimiento en la reunión de Interventoría, informe del mes de Junio. 30 de julio de 2020 |

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre _________________________________________ Firma ___________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Jeniffer Eliana Rodríguez S.        Profesional Universitario- Supervisor ASE 3          Firma: _____________________

# Text boxes

x