- DATOS DEL INFORME

Servicio : x Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1, 2, 3, 4 y 5

Período de análisis: febrero de 2020

- DESARROLLO DEL INFORME

En el presente informe se consolida la información de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo, de febrero de 2020, para las cinco Áreas de Servicio Exclusivo – ASE, que comprenden las 20 localidades de Bogotá, D. C., en los Contratos de Concesión suscritos para tal fin, los cuales tienen por objeto Concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final, presentados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1 Esquema Concesionado de Aseo 2018 – 12 de febrero de 2018

| Fuente: UAESP – Subdirección de RBL ASE | PRESTADOR | CONTRATO | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | 1 Usaquén - 2 Chapinero - 3 Santa fe - 4 San Cristóbal - 5 Usme - 17 La Candelaria - 20 Sumapaz |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | 6 Tunjuelito - 7 Bosa - 13 Teusaquillo - 14 Los Mártires - 15 Antonio Nariño - 16 Puente Aranda - 18 Rafael Uribe Uribe - 19 Ciudad Bolívar |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | 8 Kennedy - 9 Fontibón |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | 10 Engativá - 12 Barrios unidos |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | 11 Suba |

Es así como el Consorcio Proyección Capital en ejercicio del Contrato 396 de 2012, vigila el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los prestadores del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la normatividad legal vigente. Entre sus obligaciones contractuales se encuentra la gestión comercial y financiera, que comprende las actividades de administración, actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, medición y actualización de aforos, reporte de información al Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, liquidación, facturación y recaudo de los pagos, gestión de cartera, administración de los dineros, y atención a los usuarios. Por tanto, la Interventoría de la gestión comercial y financiera por parte del Consorcio Proyección Capital se realizó a través de los informes que le entregó cada uno de los Concesionarios y del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo – SIGAB.

En cumplimiento del contrato 396 de 2018, el Consorcio Proyección Capital radicó en esta Unidad el informe mensual de interventoría realizada a los Prestadores del servicio público de aseo, mediante el oficio 20207000113842 del 13 de marzo de 2020.

De otro lado, en el mes de febrero de 2020 se realizaron reuniones entre el Consorcio Proyección Capital, la UAESP y los concesionarios para la revisión de diferentes temas tales como Comité Fiduciario, PQRS. La reunión de presentación del informe mensual de las actividades de la gestión comercial y financiera del esquema de aseo de enero de 2020, que contiene la información un mes vencido es decir de diciembre de 2019, se realizó en el mes de febrero de 2020.

A continuación, se presentan cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo de febrero de 2020:

A. Catastro de Suscriptores y Usuarios

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la Administración del Catastro de Suscriptores y Usuarios, y realizó las verificaciones y análisis pertinentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los Concesionarios.

En febrero de 2020, el Consorcio Proyección Capital revisó la marcación de las cuentas contrato de los inmuebles de conservación arquitectónica, para que a cada uno de estos predios se le asimile a estrato 1 sin quitarle el estrato original.

Es así como, la Interventoría en el informe del mes de febrero de 2020 en el que reporta las actividades de enero de 2019, manifiesta en los apartes de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., que al realizar la comparación de la base de datos enviada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, contra la base de datos del catastro de suscriptores de cada prestador evidenció que en las bases de los Concesionarios se presentan algunas cuentas contrato con marcación de conservación arquitectónica activas y con cobro, que no figuran en la base oficial del IDPC, y al realizar la validación en el SIGAB evidenció que las cuentas no tienen soportes en este sistema, por lo tanto, el Consorcio Proyección Capital les solicitó el soporte con el cual se realizó la marcación de dichas cuentas. En cuanto a Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. dio respuesta y se está a la espera de la respuesta de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

En cuanto a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., el Consorcio Proyección Capital manifiesta que, realizó la solicitud de los soportes al Prestador, quien dio respuesta enviando la información solicitada, Así mismo, manifestó que, al realizar la revisión de la base de datos enviada por el IDPC contra la base de datos del catastro de suscriptores, encontró los soportes subidos en el SIGAB y enviados por el concesionario, por tanto, la marcación de todas las cuentas esta soportada.

Los Prestadores Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. no presentaron novedades frente a la base de datos del catastro de suscriptores, lo que implica que se encuentran al día en la marcación.

De igual forma, el Consorcio Proyección Capital había solicitado a los Prestadores del servicio la marcación en el archivo de catastro, de las cuentas contrato que son Viviendas de Interés Prioritario – VIP, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 399 de 2014 y los Prestadores del servicio público de aseo dieron respuesta en el mes de febrero de 2020. Por lo tanto, la Interventoría realizó la validación con el archivo de catastro con corte a 31 de enero de 2020, encontrando que Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. ya tienen las cuentas con esta marcación, y se les revisó nuevamente con el catastro de febrero de 2020. Sin embargo, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. al corte de 31 de enero de 2020, aún no tienen cuentas con esta marcación.

En cuanto a la vigencia de los aforos de grandes generadores, el Consorcio Proyección Capital continuó solicitando a los concesionarios la actualización de estos, en atención a lo establecido en el Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 de 2001, sobre la vigencia del resultado del aforo ordinario, que “El resultado del aforo ordinario tendrá una vigencia de un año contado a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado. Al finalizar ese período se prorrogará automáticamente por un año mas, salvo que la persona prestadora o el usuario decida realizar aforos permanentes o solicitar aforos extraordinarios”, y teniendo en cuenta que: “Toda vez que, los aforos no vencen al primer año de prestación del servicio del Concesionario, sino que los mismos tienen una vigencia de un año a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado (Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 DE 2001) independientemente del Prestador, por lo cual se debería garantizar la continuidad de los aforos ya realizados.”

De igual forma, la interventoría realizó seguimiento al Plan de Acción de las Solicitudes de Acción Correctiva hechas a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A. E.S.P., quienes se encuentran ejecutando las actividades programadas en su respectivo cronograma formulado para dar cierre a estas SAC.

La Interventoría evidenció que, con corte a 31 de enero de 2020, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. tienen cada uno un aforo vencido de los grandes generadores, según la base de datos descargada del sistema integrado para la gestión de aseo de Bogotá – SIGAB.

A continuación, se presenta el seguimiento realizado para enero y febrero de 2020, por el Consorcio Proyección Capital a las SAC generadas:

Tabla No. 2 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Aforos vencidos

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de febrero de 2020, Oficio radicado UAESP 20207000113842 del 13 de marzo de 2020

El Consorcio Proyección Capital ha verificado la georreferenciación de los suscriptores activos evidenciando cuentas contrato sin coordenadas asignadas en las cinco ASE, por lo cual solicitó a los prestadores la inclusión de las coordenadas, quienes dieron respuesta a la solicitud en febrero de 2020. En cuento a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. informaron sobre los avances en la gestión realizada sobre el requerimiento. De igual forma, Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. dio traslado de las cuentas contrato correspondientes a otros Concesionarios y asignó el 100% de las demás cuentas faltantes.

En relación con la información de los parámetros operativos para los componentes de recolección y barrido de cada uno de los suscriptores de las ASE, el Consorcio Proyección Capital verificó en el archivo plano de catastro la inclusión de estos y evidenció que hay cuentas contrato a las que aún faltan la inclusión de esta información, en las ASE 1, 2, 3 y 5; por lo tanto, realizó el requerimiento a cada uno de los Prestadores del servicio, quienes dieron respuesta a la solicitud realizada. En cuanto a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. informaron sobre los avances en la gestión realizada sobre el requerimiento. De igual forma, Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. dio traslado de las cuentas contrato correspondientes a otros Concesionarios y asignó el 100% de las demás cuentas faltantes.

De otro lado, en el esquema de aseo se cuenta con dos Prestadores del servicio que no tienen catastro de usuarios rural, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., y se tienen tres Prestadores que tienen catastro de usuarios rural como son Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S.

Es así como, el Consorcio Proyección Capital ha realizado la revisión de la actualización del catastro de zona rural en las ASE correspondientes y del cronograma de acción correctiva de la SAC abierta a Promoambiental Distrito S.A.S. A continuación, se presenta el seguimiento realizado para enero y febrero de 2020, por el Consorcio Proyección Capital a la SAC generada:

Tabla No. 3 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Catastro Zonas Rurales

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de febrero de 2020, Oficio radicado UAESP 20207000113842 del 13 de marzo de 2020

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y localidad, para el mes de febrero de 2020:

Tabla No. 4 Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y Localidad

febrero de 2020

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial – SIGAB febrero de 2020

-  Catastro de Suscriptores

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Suscriptores del mes de febrero de 2020, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de suscritores, lo que representa el 27% del total de suscriptores de Bogotá, D.C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de febrero de 2020

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores total por ASE del mes de febrero de 2020:

Tabla No. 5 Catastro de Suscriptores

| ASE | ene-20 | feb-20 |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 583.071 | 581.849 |
| ASE2 | 595.002 | 597.115 |
| ASE3 | 384.907 | 385.367 |
| ASE4 | 267.001 | 267.381 |
| ASE5 | 376.270 | 376.552 |
| TOTAL | 2.206.251 | 2.208.264 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de enero y febrero de 2020

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a las reclamaciones por los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios realizada en la vigencia 2018, en atención a que se les incrementaron las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad. Así mismo, la variación en el caso de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., también se debe al cambio de empresa para realizar la facturación conjunta de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P. Estos dos temas continúan generando inconformidad en algunos usuarios.

En el ASE 1 la variación del total de suscriptores de febrero de 2020 fue del 0,21%, frente al mes de enero de 2020, con una disminución de 1.222 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Usaquén con 225.824 suscriptores.

En el ASE 2 la variación del total de suscriptores de febrero de 2020 fue del 0,36%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de 2.113 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Bosa con 162.597 suscriptores.

En el ASE 3 la variación del total de suscriptores de febrero de 2020 fue del 0,12%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de 460 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Kennedy con 271.766 suscriptores.

En el ASE 4 la variación del total de suscriptores de febrero de 2020 fue del 0,14%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de 380 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Engativá con 215.961 suscriptores.

En el ASE 5 la variación del total de suscriptores de febrero de 2020 fue del 0,07%, frente al mes de enero de 2020, con una disminución de 282 suscriptores. Esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 376.552 suscriptores.

- Catastro de Usuarios

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Usuarios del mes de febrero de 2020, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de usuarios, lo que representa el 30% del total de usuarios de Bogotá, D. C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de febrero de 2020

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Usuarios total por ASE del mes de febrero de 2020:

Tabla No. 6 Catastro de Usuarios

| ASE | ene-20 | feb-20 |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 724.393 | 721.348 |
| ASE2 | 895.206 | 896.298 |
| ASE3 | 509.500 | 509.949 |
| ASE4 | 378.087 | 377.415 |
| ASE5 | 430.448 | 430.480 |
| TOTAL | 2.937.634 | 2.935.490 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de enero y febrero de 2020

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a las reclamaciones por los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios realizada en la vigencia 2018, en atención a que se les incrementaron las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad. Así mismo, la variación en el caso de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., también se debe al cambio de empresa para realizar la facturación conjunta de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P. Estos dos temas continúan generando inconformidad en algunos usuarios.

A continuación, se presenta el análisis de la variación en el Catastro de Usuarios de cada una de las ASE:

En el ASE 1 la variación del total de usuarios de febrero de 2020 fue del 0,42%, frente al mes de enero de 2020, con una disminución de 3.045 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Usaquén con 249.287 usuarios.

En el ASE 2 la variación del total de usuarios de febrero de 2020 fue del 0,12%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de 1.092 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Bosa con 235.881 usuarios.

En el ASE 3 la variación del total de usuarios de febrero de 2020 fue del 0,09%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de 449 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Kennedy con 371.854 usuarios.

En el ASE 4 la variación del total de usuarios de febrero de 2020 fue del 0,18%, frente al mes de enero de 2020, con una disminución de 672 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Engativá con 303.411 usuarios.

En el ASE 5 la variación del total de usuarios de febrero de 2020 fue del 0,01%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de 32 usuarios, y esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 430.480.

B. Facturación del servicio

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la facturación del servicio. En la facturación se debe tener en cuenta la facturación conjunta y directa que realiza cada Prestador del servicio, así como, la facturación de madres comunitarias del ICBF e inmuebles de conservación arquitectónica.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 63 - Plazo para hacer efectivos los descuentos de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por la Resolución CRA 858 de 2018, “Todos los descuentos que se causaron con anterioridad al plazo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establezca y habilite para el reporte de la información al Sistema Único de Información - SUI, deberán ser aplicados a más tardar el 31 de marzo de 2019 con sus respectivas actualizaciones utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).Una vez cumplido este plazo, sin que la persona Prestadora los haya efectuado, se causará a favor de cada suscriptor el interés moratorio previsto en el artículo 884 del Código de Comercio modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999.”, la Interventoría en el informe del mes de febrero de 2020 en el que reporta las actividades de enero de 2020, manifiesta en los apartes de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., que el valor por descuentos reportados por estos, asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio es $ 0 para este mes.

En cuanto a Bogotá Limpia S.A.S. E.SP., el Consorcio Proyección Capital le hizo una Solicitud de Acción Correctiva radicada mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-1359-20, el día 20 de enero de 2020. A continuación, se presenta el avance:

Tabla No. 7 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Descuentos Calidad del Servicio

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de febrero de 2020, Oficio radicado UAESP 20207000113842 del 13 de marzo de 2020

El Consorcio Proyección Capital manifestó en el informe del mes de febrero de 2020 en el que reporta las actividades de enero de 2020, en los apartes de los cinco Concesionarios que, al analizar las tarifas aplicadas por los Concesionarios para enero de 2020, estas corresponden de manera razonable a las estimadas por la Interventoría.

En relación con el Descuento al Costo Máximo Tarifario ofertado – DCM, conforme a la metodología informada por la UAESP en comunicado 20192000034811, el Consorcio Proyección Capital informa que se comprueba que los cinco Concesionarios, Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., están reportando en SIGAB el valor de los costos de los costos CBLS y CRT con el DCM aplicado.

Teniendo en cuenta los informes facturación radicados por el Consorcio Proyección Capital en la Unidad en la vigencia 2019, en donde informó que se tienen tres prestadores que están aplicando el DCM de acuerdo con la metodología establecida por la UAESP en los pliegos de la licitación, como son Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Ciudad Limpia Bogotá, y que se tienen dos prestadores que no están aplicando el DCM de acuerdo con la metodología establecida por la UAESP en los pliegos de la licitación, Bogotá Limpia S.A.S. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., y al oficio radicado UAESP 20192000293911 del 19 de noviembre de 2019, la Interventoría radicó en estos últimos Solicitudes de Acción Correctiva, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla No. 8 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Descuento al Costo Máximo Tarifario ofertado – DCM

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de febrero de 2020, Oficio radicado UAESP 20207000113842 del 13 de marzo de 2020

El Consorcio Proyección Capital informa que al analizar la tarifa de la actividad de barrido para el mes de enero 2020 de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. identificó una desviación frente a lo también aplicado por Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., por lo tanto, esta situación es analizada por la Interventoría y la UAESP a efectos de identificar si el valor empleado por el Concesionario se sujeta a lo establecido en el marco normativo.

De otro lado, cabe anotar que el valor en la facturación de la prestación del servicio público de aseo ha variado debido a las siguientes causas:

- Variaciones producto de la aplicación de las disposiciones contenidas en las metodologías tarifarias, es decir, variaciones de los parámetros de las actividades de comercialización, recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza urbana de vías y áreas públicas, aprovechamiento y disposición final y tratamiento de lixiviados, tales como, mayor cantidad de residuos recolectados o mayor cantidad de kilómetros de barrido ejecutados, de conformidad con la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 2015.

- Incremento en los índices de precios que contienen las fórmulas tarifarias de la Resolución CRA 720 de 2015, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, el cual establece “Durante el período de vigencia de cada formula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres porciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula. (…)”.

Es así como, en el documento de trabajo de la Resolución CRA 720 de 2015 estableció que “Aunque los valores entre los diferentes índices presentan algunas diferencias, la gráfica muestra que en los últimos años los cuatro índices presentan una tendencia similar. A partir de esto y teniendo en cuenta que cada índice se eligió de acuerdo a las características propias de cada componente; el Costo de Barrido y Limpieza por suscriptor (CBLS) se actualizará con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional; el Costo de Recolección y Transporte (CRT) con una combinación del IPC (índice de Precios al Consumidor) al 89% y del ICFO (rubro de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM) al 11%, obteniendo la siguiente relación: ; el Costo de Disposición Final (CDF) se actualizará de acuerdo con el IOExp (índice del grupo de obras de explanación) y el costo de tratamiento de lixiviados se actualizará con el IPC (índice de Precios al Consumidor). Asimismo, el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS) se actualizará con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional y en lo que respecta al costo de comercialización se actualizará con el IPC (índice de Precios al Consumidor).

- Actualización del catastro de usuarios en cumplimiento de los Contratos de Concesión suscritos entre la UAESP y los prestadores del servicio público de aseo, y el numeral 2.1.1 de la Resolución UAESP 27 de 2018, Reglamento Comercial y Financiero para la prestación  que establece “Cada concesionario del servicio público de aseo dentro de su ASE, es responsable de adelantar las acciones necesarias para garantizar que la información del catastro de suscriptores contenga de modo fiel, preciso y actualizado los datos identificadores básicos de los suscriptores del servicio público de aseo, con el fin de facturar correctamente y ejecutar los procesos de recaudo y recuperación de cartera, entre otras actividades.”. Por lo cual, los Prestadores del servicio realizaron la actualización del catastro de usuarios mediante la aplicación de un censo para verificar el número real de unidades residenciales y unidades no residenciales, y el uso de cada una de ellas.

- Autorización por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA de incrementar el valor del costo de Disposición Final y Tratamiento de Lixiviados, de acuerdo con la Resolución 843 de 2018.

Así mismo, al Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con ocasión del cambio de empresa para realizar la facturación conjunta, es decir a Codensa S.A. E.S.P. se le han incrementado los reclamos por concepto de facturación.

La facturación de las localidades de las ASE 1 y 5 se está realizando de forma mensual debido a la facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P., y la facturación de las localidades de las ASE 2, 3 y 4 se continúa realizando con la EAAB E.S.P., por tanto, se realiza bimestralmente debido a que cada uno de estos Prestadores del servicio público de aseo tiene suscrito el convenio de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., para facturar el servicio de aseo con el servicio de acueducto y alcantarillado, y este es facturado bimestralmente.

En la siguiente tabla se observa la facturación por ASE y localidad, para febrero de 2020, presentado por los Concesionarios en SIGAB:

Tabla No. 9 Facturación por ASE y Localidad

Febrero de 2020

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de febrero de 2020

La facturación total de febrero de 2020 fue de $86.540.553.698, y está distribuida como se observa en el siguiente gráfico:

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de febrero de 2020

En la revisión y análisis de la facturación se debe tener en cuenta que las ASE 2, 3 y 4 se encuentran facturando con la EAAB E.S.P., por tanto, el ciclo de facturación es bimestral, es decir, cada dos meses, por lo cual, se debe comparar el mes de febrero de 2020 con diciembre de 2019.

Así mismo, se debe tener en cuenta que Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 24 de mayo de 2019 y Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 09 de septiembre de 2019, por tanto, el ciclo de facturación es mensual, y se compara el mes de febrero de 2020 con enero de 2020.

La variación en el valor facturado del mes de febrero de 2020, se debe a los ajustes en la facturación conjunta con Codensa S.A. de las ASE 1 y 5, y a las reclamaciones de los usuarios por este concepto.

En la siguiente tabla se observa la facturación total de las ASE 2, 3 y 4, de febrero de 2020:

Tabla No. 10 Facturación por ASE con la EAAB E.S.P.

| ASE | Diciembre.19 | Enero. 20 | Febrero.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE2 | $ 26.829.120.026 | $ 17.091.490.723 | $ 26.121.499.967 |
| ASE3 | $ 8.434.405.090 | $ 16.433.341.700 | $ 8.921.881.258 |
| ASE4 | $ 11.158.307.567 | $ 11.700.432.156 | $ 9.479.739.217 |
| TOTAL ASE 2-3-4 | $ 46.421.832.683 | $ 45.225.264.579 | $ 44.523.120.442 |

Fuente: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

A continuación, se presenta la facturación de las ASE 1 y 5, de febrero de 2020:

Tabla No. 11 Facturación por ASE con Codensa S.A. E.S.P.

| ASE | Diciembre.19 | Enero. 20 | Febrero.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE1 | $ 25.840.463.008 | $ 24.959.936.927 | $ 28.678.073.784 |
| ASE5 | $ 13.544.700.334 | $ 13.094.036.815 | $ 13.339.359.382 |
| TOTAL ASE 1-5 | $ 39.385.163.342 | $ 38.053.973.742 | $ 42.017.433.166 |

Fuente: Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

En el ASE 1 la variación de la facturación de febrero de 2020 fue del 14,90%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de $3.718.136.857, y la localidad con mayor facturación fue Usaquén con $9.461.165.229.

En el ASE 2 la variación de la facturación de febrero de 2020 fue del 2,64%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de $707.620.059, y la localidad con mayor facturación fue Puente Aranda con $5.251.037.095

En el ASE 3 la variación de la facturación de febrero de 2020 fue del 5,78%, frente al mes de diciembre de 2019, con un incremento de $487.476.168, y la localidad con mayor facturación fue Kennedy con $8.597.175.518

En el ASE 4 la variación de la facturación de febrero de 2020 fue del 15,04%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de $1.678.568.350, y la localidad con mayor facturación fue Engativá con $7.455.114.918.

En el ASE 5 la variación de la facturación de febrero de 2020 fue del 1,87%, frente al mes de enero de 2020, con un incremento de $245.322.567; y esta ASE solo tiene una localidad, Suba con una facturación de $13.339.359.382.

Subsidios y Contribuciones.

En el mes de febrero de 2020 no se realizó la aprobación por parte del Consorcio Proyección Capital del Balance de Subsidios y Contribuciones de ninguno de los cinco prestadores del servicio público de aseo, quienes envían a la Interventoría un informe bimestral de acuerdo con lo establecido en los convenios para la transferencia y/o recepción de recursos con cargo y/o a favor del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI y en el Decreto Distrital 429 de 2018, debido a que al mes de enero de 2020 ya se había certificado el último bimestre de 2019 de los cinco Concesionarios.

CARTERA:

Los datos correspondientes al valor total de la cartera vencida para el mes de febrero de 2020 se encuentran discriminados por ASE, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla No. 12 Total Cartera Vencida – febrero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de febrero de 2020.

La cartera vencida del mes de febrero de 2020, presentó un incremento del 2.79% comparado con el mes de enero de 2020, y el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. presentó un aumento de cartera vencida de $700.740.924 equivalente al 4,45% comparando el mes de febrero de 2020 con enero de 2020.

En la ASE 2, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Lime S.A. E.S.P. presento un incremento en la cartera de $539.465.082 equivalente al 5.66 % comparando el mes de febrero de 2020 con enero de 2020.

En la ASE 3, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. presentó una disminución en la cartera vencida de $175.419.225 equivalente al 4.89% comparando el mes de febrero de 2020 con enero de 2020.

En la ASE 4, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. presentó un incremento en la cartera vencida de $77.446.172 equivalente al 2.15% comparando el mes de febrero de 2020 con enero de 2020.

En la ASE 5, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. presentó una disminución en la cartera vencida de $115.173.921 equivalente al 2.65% comparando el mes de febrero de 2020 con enero de 2020.

A pesar de que el valor total de la cartera vencida de los 5 concesionarios presento un incremento de $1.027.059.032 no se puede comparar entre los meses de febrero de 2020 y enero de 2020, porque la facturación conjunta que hace Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. es de manera mensual y la de Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. se hace de manera bimestral.

En el siguiente gráfico se presenta la cartera vencida de cada ASE y se puede observar la variación que hay de un mes a otro, en especial con la gestión de recuperación de cartera que viene adelantando el concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de febrero de 2020.

La Interventoría requiere que los concesionarios complementen y ajusten la gestión de cartera por facturación conjunta y directa, en función de lo establecido en los Manuales de Cartera y los Programas anuales de Depuración y Recuperación de Cartera, que evidencien el resultado de las acciones de cobros administrativas o jurídicas aplicadas durante el mes de febrero de 2020, conforme a los criterios y políticas de financiamiento y/o acuerdos de pago definidos en la gestión de recuperación de cartera, así como el análisis de evaluación y evolución del estado de la cartera conforme a la edad de mora; todo conforme a lo establecido en el Reglamento Comercial y Financiero.

La Interventoría solicita a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.  revaluar la efectividad y eficiencia de las estrategias de cobro aplicadas para la recuperación de la cartera vencida; ante el riesgo financiero identificado por el incremento en la Cartera Vencida de cada uno de los Concesionarios mencionados.

ATENCION A USUARIOS:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la atención a usuarios del servicio. Esta actividad tiene un alcance que quedó definido en el Reglamento Comercial y Financiero como: “La relación entre el concesionario y los usuarios o suscriptores se regula a través del Contrato de Condiciones Uniformes - CCU del servicio público de aseo y demás normatividad concordante. En consecuencia, los concesionarios deben proveer todos los medios necesarios para garantizar una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de los usuarios relacionados con el servicio público de aseo.”

Así mismo, quedó establecido en el reglamento comercial y financiero que los concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital recibirán, atenderán, tramitarán y resolverán las peticiones, quejas y recursos (PQR), presentados por los usuarios o suscriptores por cualquiera de los siguientes canales de atención: Escrito, presencial (Centros de Atención a Usuarios), Portal Web y Centro de Contacto, aplicando criterios de calidad, oportunidad y eficiencia, y los procedimientos del presente reglamento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este Reglamento.

Para atender a los usuarios los concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. abrieron sus Centros de Atención al Usuario – CAU, y se encuentran ubicados de la siguiente manera:

Tabla No. 13 Información CAU

| ASE | PRESTADOR | CONTRATO | DIRECCION DEL CAU | TELEFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | Transversal 4 No. 51 A – 25 | 3385000 |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | Carrera 56 No. 9 - 17 Local 2, Torre Américas Edificio BOG Américas Bogotá D.C | 4172300 |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | Avenida Boyaca No. 6 B - 20 | 2604804 |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | Calle 65 A No. 93-02 | 2230431 |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | Calle 129 No. 54 – 38 / 40 Local 123 – 124 | 7466876 |

Fuente: UAESP - Subdirección de RBL

Tabla No. 14 Total de PQR´s discriminadas por tipo y concesionario - Febrero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de febrero de 2020.

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el total de PQR´s del mes de febrero de 2020, y como se observa el ASE 1 es la que cuenta con el mayor número de PQR´s, lo que representa el 30,67% del total de PQR´s en Bogotá, D.C.:

TOTAL PQR´S – FEBRERO 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de febrero de 2020

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las PQR´s que se presentaron en los meses de enero y febrero de 2020:

Tabla No. 15 Total de PQR´s por concesionario – Enero 2020 vs Febrero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de febrero de 2020.

En el ASE 1 se tuvo una disminución en el mes de febrero de 2020 de 1.551 PQR´s comparadas con el mes de enero de 2020 equivalentes al 19,50% y la disminución se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 7.256 en enero 2020 a 5.915 en febrero 2020.

En el ASE 2 se tuvo una disminución en el mes de febrero de 2020 de 119 PQR´s comparadas con el mes de enero de 2020 equivalentes al 2,39% y la disminución se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 4.628 en enero 2020 a 4.534 en febrero 2020.

En el ASE 3 se tuvo una disminución en el mes de febrero de 2020 de 517 PQR´s comparadas con el mes de enero de 2020 equivalentes al 15,76% y la disminución se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 3.016 en enero 2020 a 2.489 en febrero 2020.

En el ASE 4 se tuvo una disminución en el mes de febrero de 2020 de 18 PQR´s comparadas con el mes de enero de 2020 equivalentes al 0,44% y la disminución se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 3.962 en enero 2020 a 3.899 en febrero 2020.

En el ASE 5 se tuvo una disminución en el mes de febrero de 2020 de 266 PQR´s comparadas con el mes de enero de 2020 equivalentes al 8,80% y la disminución se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 2.614 en enero 2020 a 2.449 en febrero 2020.

La Interventoría en uso de sus funciones, realizo la validación de los datos registrados en el Sistema de Información Comercial -SIGAB- para los prestadores Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. en el mes de febrero de 2020, descargando los archivos planos el 3 de marzo de 2020.

Respecto a la obligación relacionada con la recepción de las PQRs por cada uno de los Canales de comunicación, y conforme a lo establecido en el sub numeral 2.4.2 Responsabilidades, del Reglamento Comercial y Financiero, y que son requeridas en la ejecución de los Contratos de Concesión, la Interventoría procedió a analizar el comportamiento de los Canales en el mes de febrero de 2020.

Se evidencio que el canal de comunicación con mayor uso por parte de los usuarios para febrero de 2020 en la ASE 1, fue el “verbal” con una participación 53%, seguidamente, del canal “Línea 110” con el 30%.

En concordancia con lo anterior, la Interventoría en función de vigilancia y control efectuó visita de verificación el 18 de febrero de 2020 a los CADES y SuperCADE donde el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. actualmente presta atención al usuario:

• CADE Toberín

Ubicado en la Carrera 21 N° 169 - 62 Centro Comercial Sttugart local 128, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita CADEs y SuperCADE. Anexo 63. ASE1_Formato de Visita CADEs y SuperCADEs_Toberin. Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de dos asesores para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal, portando la respectiva dotación y carné de identificación a la vista.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

• SuperCADE 20 de Julio

Ubicado en la Carrera 5A Nº 30D 20 Sur, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita CADEs y SuperCADE. Anexo 62. ASE1_Formato de Visita CADEs y SuperCADEs_20 de julio. Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de dos asesores para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

Durante la visita se evidenció que el Concesionario cuenta con apoyo para la atención al usuario con el Centro Móvil de Atención al Usuario, así mismo, es de aclarar que este móvil efectúa rotación de acuerdo con la necesidad en las zonas con mayor afluencia de usuarios.

El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal, portando la respectiva dotación y carné de identificación a la vista.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

La Interventoría el 27 de febrero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras y ubicación.

- Publica los CCU de las organizaciones recicladores.

- Y establecen vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

Los niveles de servicio presentaron un 98.33%, los niveles de atención un 99.65%, los niveles de abandono 0,35% y finalmente se grabaron el 100% de las llamadas recepcionadas por la línea 110, de manera que se evidenció el

cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS.

Para Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. en la ASE 2, se evidencio que el canal de comunicación con mayor uso por parte de los usuarios para febrero de 2020 es el “línea 110” con una participación 48,71%, seguidamente, del canal “Verbal” con el 37,26%.

La Interventoría en función de vigilancia y control efectuó visita de verificación 24 de febrero de 2020 a SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE BOSA

Ubicado en la Calle 57 R Sur No. 72 D -12, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita CADEs y SuperCADE. Anexo 55. Formato de visita Supercade Bosa feb 2020. Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de un asesor de planta y otro que cubre la hora del almuerzo para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal y portaba el carné en un lugar visible.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

- Se identificó que el asesor conoce el traslado por competencias hacia otras ASES como el funcionamiento del módulo en SIGAB, Sin embargo, no conoce el procedimiento para radicar en SIGAB, tramitar el traslado por competencia hacia las empresas de aprovechamiento que corresponden a las localidades de Limpieza Metropolitana S.A. S.A. ESP.

- Actualmente manejan pequeños volantes donde informan la documentación para efectuar el trámite de financiación ante Limpieza Metropolitana S.A. S.A. ESP. Lo que le agiliza el tiempo de atención y facilita al usuario completar los requisitos para realizar el proceso.

• SuperCADE CAD

Ubicado en la Carrera 30 No. 25 - 90, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita CADEs y SuperCADE. Anexo 54. Formato de visita Supercade CAD feb 2020. Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- En el momento de la visita cuentan con un equipo de cómputo funcional, sin embargo, SIGAB no cuenta con la totalidad de los módulos para radicar, financiar u abonar.

- El Concesionario dispone de un asesor de planta y otro que cubre la hora del almuerzo para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal y portaba el carné en un lugar visible.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

- Se identificó que el asesor conoce el traslado por competencias hacia otras ASES como el funcionamiento del módulo en SIGAB y conoce el procedimiento para radicar en SIGAB, tramitar el traslado por competencia hacia las empresas de aprovechamiento que corresponden a las localidades de Limpieza Metropolitana S.A. S.A. ESP.

• CADES

La Interventoría CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control sobre la ejecución de las obligaciones a cargo del Concesionario, según Contrato de Concesión de la referencia y de conformidad con lo previsto en el párrafo dos y tres del primer punto, sub numeral 2.4.2.3 Atención de usuarios en CADE, SuperCADE y/o Ferias de Servicio al Ciudadano Anexo 5 – Reglamento Comercial y Financiero, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-1575-20 radicado el 21 de febrero de 2020 requirió al Concesionario enviar el Cronograma de actividades para la instalación de los CADES, en su respectiva Área de Servicio.

En consecuencia, de lo anterior Limpieza Metropolitana S.A. ESP. Emitió el comunicado 20201500078681 del 26 de febrero de 2020 informando que la Doctora Lilia Aurora Romero Lara aclaro que es necesario esperar que la secretaría defina jurídicamente algunos temas relacionados el detalle del alquiler. No obstante, La Interventoría continua con el seguimiento para dar feliz término a la instalación y prestación del servicio en los CADES.

La Interventoría el 27 de febrero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas los cuales no son de fácil acceso.

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Actualmente cuenta con la información de las organizaciones de recicladores.

- Tiene publicados los CCU y vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

Para Ciudad Limpia S.A. E.S.P. en la ASE 3, La interventoría evidencio que el canal de comunicación con mayor uso por parte de los usuarios para febrero de 2020 es el “verbal” con una participación 53%, seguidamente, del canal “Línea 110” con el 30%.

La Interventoría en función de vigilancia y control realizó visita de verificación el 20 de febrero de 2020 a los CADES y SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE Américas

Ubicado en la Carrera 86 No. 43 – 55 Sur Modulo 81 Portal de Las Américas Barrio Gran Britalia, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato del Anexo 53. Formato de visita CADEs y SuperCADE feb 2020 ASE 3

Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- Es de indicar que el horario establecido para los SuperCADE de atención al usuario es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. sin embargo, el asesor asignado por el Concesionario toma una hora de almuerzo, por tanto, no se presta atención al usuario en jornada continua.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal, portando la respectiva dotación y carné de identificación a la vista.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE

Por otro lado el 21 de febrero de 2020 se requirió al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-1331-20 el cronograma de actividades para la instalación de los CADES, en su respectiva área de servicio; mediante respuesta el Concesionario radico oficio DAC-29246 el 02 de marzo de 2020 informando que remitió copia de respuesta recibida respecto a los avances relacionados con el inicio de la actividad por parte de Ciudad Limpia en el Cade La Gaitana, por consiguiente la Interventoría continua realizando

seguimiento a esta obligación.

Con relación a lo anterior la Interventoría realiza el seguimiento y análisis correspondiente a esta situación específica, por lo que se encuentra en proceso radicar el comunicado de las evidencias en las instalaciones del Concesionario.

La Interventoría el 28 de febrero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Publica los CCU de las organizaciones recicladores.

- Y establecen vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

Para Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. en la ASE 4, se evidenció que el canal de comunicación con mayor uso por parte de los usuarios para febrero de 2020 es el “Verbal” con una participación 50,01%, seguidamente, del canal “Línea 110” con el 41,06%.

La Interventoría en función de vigilancia y control efectuó visita de verificación 24 de febrero de 2020 a SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE Engativá

Ubicado en la Transversal 113B # 66 - 54 barrio Sabanas del Dorado, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita CADEs y SuperCADE. Anexo 52. Formato de visita CADEs y SuperCADE Engativá ASE4. Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de un asesor de planta y otro que cubre la hora del almuerzo para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal y portaba el carné en un lugar visible.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

- En el momento de la visita cuentan con un equipo de cómputo funcional, sin embargo, SIGAB no cuenta con la totalidad de los módulos para radicar, financiar u abonar.

• CADES

La Interventoría CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control sobre la ejecución de las obligaciones a cargo del Concesionario, según Contrato de Concesión de la referencia y de conformidad con lo previsto en el párrafo dos y tres del primer punto, sub numeral 2.4.2.3 Atención de usuarios en CADE,

SuperCADE y/o Ferias de Servicio al Ciudadano Anexo 5 – Reglamento Comercial y Financiero, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE4-1431-20 radicado el 24 de febrero de 2020 requirió al Concesionario enviar el Cronograma de actividades para la instalación de los CADES, en su respectiva Área de Servicio, sin embargo, Bogotá Limpia S.A. ESP no emitió respuesta dentro del plazo establecido por lo que la Interventoría reiteró la solicitud mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE4-1469- 20 y a la fecha se encuentra haciendo seguimiento a la respuesta del Concesionario.

La Interventoría el 27 de febrero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas los cuales no son de fácil acceso.

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Actualmente cuenta con la información de las organizaciones de recicladores.

- Tiene publicados los CCU y vínculos hacia la página web de las organizaciones de

recicladores.

Para Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. en la ASE 5, la interventoría evidencio que el canal de comunicación con mayor uso por parte de los usuarios para febrero de 2020 es el “verbal” con una participación 50,85%, seguidamente, del canal “Línea 110” con el 32,97%.

En el informe mensual de Interventoría número 23 se realizó la observación en cuanto a la generación de la solicitud de acción correctiva 54, y el seguimiento correspondiente al cumplimiento de la obligación respectiva, sin embargo, en el cumplimiento al cronograma especial de la SAC 54 se espera que para el 15 de marzo de 2020 el Concesionario realice la entrada en operación de las nuevas instalaciones del CAU.

Por otro lado la Interventoría el 17 de febrero de 2020 radico en las instalaciones del Concesionario comunicado UAESP-CPC-ASE5-1504-20 en donde se le especifico los hallazgos encontrados en la visita realizada en el mes de enero solicitándole indicar el procedimiento que deben seguir los asesores que atienden los CAU respecto a la

calificación en ventanilla de la atención prestada a los usuario, como también remitir los soportes que permitieran evidencia la difusión del video institucional en el Centro de Atención al Usuario.

La Interventoría en función de vigilancia y control realizó visita de verificación el 20 de febrero de 2020 a los CADES y SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE Suba

Ubicado en la Avenida Calle 145 No. 103B - 90 , donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita CADEs y SuperCADE Anexo 52. formato de visita CADEs y SuperCADE - ASE 5 - febrero 2019.

Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- Es de indicar que el horario establecido para los SuperCADE de atención al usuario es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. Sin embargo, el asesor asignado por el Concesionario toma una hora de almuerzo, por tanto, no se presta atención al usuario en jornada continua.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal portando la respectiva dotación, sin embargo no contaba en lugar visible el carné de identificación toda vez que lo tenía guardado en el cajón.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE

Por otro lado el 11 de febrero de 2020 se requirió al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1496-20 el cronograma de actividades para la instalación de los CADES, en su respectiva área de servicio; mediante respuesta el Concesionario radico oficio AL-002901-2020 el13 de febrero de 2020 informando que remitió copia de respuesta

recibida respecto a los avances relacionados con el inicio de la actividad por parte de Área Limpia en el Cade La Gaitana, por consiguiente la Interventoría continua realizando seguimiento a esta obligación.

La Interventoría realizó acompañamiento el 28 de febrero de 2020 aplicando el formato de visita a Ferias de Servicio al Ciudadano (SuperCADE Móvil), donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cumplimiento con las disposiciones establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en cuanto a la atención de usuarios.

- Disponer de personal, equipos físicos, entre otros para ejecutar las actividades propias de la atención al usuario.

- Cumplimiento de los horarios de atención al usuario establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Acciones mínimas a realizar en las Ferias de Servicio al Ciudadano.

La Interventoría el 28 de febrero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Publica los CCU de las organizaciones recicladores.

- Y establecen vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

RECAUDO:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye el recaudo de la facturación del servicio.

El valor mensual del recaudo en el mes de febrero de 2020, fue de $ 58.583.177.826 y se presenta a continuación:

Tabla No. 16 Total de Recaudo por concesionario – Febrero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de febrero de 2020

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 29 de febrero de 2020

A continuación, se presenta en el siguiente gráfico la distribución del recaudo por Área de Servicio Exclusivo – ASE correspondiente al mes de febrero de 2020:

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de febrero de 2020

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 29 de febrero de 2020

El ASE 1 – Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. presenta el mayor porcentaje de participación del recaudo del mes de febrero de 2020 con el 26,84% lo que corresponde a $15.724.169.684, esto se debe a que este concesionario presta el servicio púbico de aseo en 7 localidades en la ciudad de Bogotá, D.C. y realiza la facturación mensual. Así mismo, se evidenció que los suscriptores con mayor participación en el valor recaudado corresponden al Pequeño Productor Comercial, con un 22,68% del total recaudado, equivalente a 58.961 suscriptores para febrero 2020 y la localidad con mayor participación en cuanto a recaudo es USAQUEN por valor de $ 6.202.819.356 equivalente al 39,45%; y la localidad con menor recaudo es SUMAPAZ la cual presentó un recaudo equivalente al 0% del total para febrero de 2020.

El concesionario Lime S.A. E.S.P. de la ASE 2, presento una disminución del 5.64% en el valor del recaudo pasando de $16.020.787.375 en diciembre de 2019 a $15.140.720.408 en el mes de febrero de 2020, se realiza esta comparación por los ciclos de facturación ya que la facturación conjunta que hace Lime S.A. E.S.P. es bimestral. Así mismo, se evidenció que los suscriptores con mayor participación en el valor recaudado corresponden a Residencial Estrato 3, con un 25,10% del total recaudado, equivalente a 73.076 suscriptores para febrero 2020 y la localidad con mayor participación en cuanto a recaudo es TEUSAQUILLO por valor de $ 4.130.406.961 equivalente al 27,28%; y la localidad con menor recaudo es LOS MARTIRES la cual presentó un recaudo equivalente al 5,32% del

total para febrero de 2020.

El concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. de la ASE 3, presento una disminución del 15,03% en el valor del recaudo pasando de $10.813.195.511 en diciembre de 2019 a $9.074.094.158 en el mes de febrero de 2020, se realiza esta comparación por los ciclos de facturación ya que la facturación conjunta que hace Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. es bimestral. Así mismo, se evidenció que los suscriptores con mayor participación en el valor

recaudado corresponden a Residencial Estrato 3, con un 18,69% del total recaudado, equivalente a 36.372 suscriptores para febrero 2020 y la localidad con mayor participación en cuanto a recaudo es KENNEDY por valor de $ 6.042.878.196 equivalente al 66,59%; y la localidad con menor recaudo es FONTIBON la cual presentó un recaudo equivalente al 33,41% del total para febrero de 2020.

El concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. de la ASE 4, presento una disminución del 5.18% en el valor del recaudo pasando de $9.470.205.590 en diciembre de 2019 a $9.083.019.365 en el mes de febrero de 2020, se realiza esta comparación por los ciclos de facturación ya que la facturación conjunta que hace Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. es bimestral. Así mismo, se evidenció que los suscriptores con mayor participación en el valor recaudado corresponden a Residencial Estrato 3, con un 36,79% del total recaudado, equivalente a 62.572 suscriptores para febrero 2020 y la localidad con mayor participación en cuanto a recaudo es ENGATIVA por valor de $ 8.397.064.761 equivalente al 92,45%; y la localidad con menor recaudo es BARRIOS UNIDOS la cual presentó un recaudo equivalente al 7,55% del total para febrero de 2020.

El concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P. de la ASE 5, a pesar de que presta el servicio público de aseo en una sola localidad en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual es Suba, no presenta el menor recaudo debido a que está facturando de manera mensual a los usuarios de su zona de prestación y presento una disminución del 12.85% en el valor del recaudo pasando de $10.970.693.553 en enero de 2020 a $9.561.174.211 en el mes de febrero de 2020.

ACTIVIDAD DE PAGOS

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la actividad de pagos.

Esta actividad de pagos a los concesionarios y a todos los agentes que intervienen en la prestación del servicio de aseo se realiza con los recursos que se recaudan por la prestación del servicio de aseo a través de la tarifa y con recursos del presupuesto de la UAESP según lo establecido en las obligaciones de hacer de los contratos de concesión suscritos con las empresas prestadoras del servicio público de aseo.

En atención a que los concesionarios suscribieron convenios de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., la facturación se realiza bimestralmente lo que indica que teniendo en cuenta los ciclos de facturación de la EAAB E.S.P., el recaudo se realiza bimestralmente, excepto con las empresas Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. que terminaron el convenio de facturación conjunta que tenían suscrito con la EAAB E.S.P. y suscribieron uno nuevo con Codensa S.A E.S.P., los cuales empezaron a regir a partir del 24 de mayo de 2019 y 09 de septiembre de 2019, respectivamente, lo que implica que estas empresas facturan de manera mensual.

PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DE TARIFA:

El esquema financiero del servicio público de aseo está conformado por una Bolsa, la cual se divide en varias Subbolsas según la distribución del recaudo por componentes. Por tanto, se tienen las siguientes Subbolsas:

- Subbolsa de Disposición Final

- Subbolsa de tratamiento de lixiviados

- Subbolsa de aprovechamiento

- Subbolsa Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

- Subbolsa de Interventoría

- Subbolsa de Recolección, Barrido y Limpieza Urbana

La distribución del recaudo para cada una de las subbolsas de cada Área del Servicio Exclusivo – ASE, la realiza la empresa PROCERASEO S.A. quien fue contratada por los concesionarios para administrar el Sistema de Información Comercial, y esta empresa es la encargada de aplicar los pagos y distribuir los recursos en cada subbolsa para cada una de las ASE.

La empresa PROCERASEO S.A. liquida quincenalmente la información del recaudo y la envía a la Fiduciaria CREDICORP para que esta haga la distribución de los recursos a cada subbolsa y haga los respectivos pagos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Comercial y Financiero.

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la información que contiene la liquidación que envía PROCERASEO S.A., para febrero de 2020, cabe aclarar que, a partir de la segunda quincena de agosto de 2019, se debe aplicar el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos - IAT, el cual está incluido en la remuneración remitida por PROCERASEO:

Tabla No. 17 Liquidación Retribución por ASE

Fuente: Proceraseo S.A.S. – Correos electrónicos del del 25 de febrero y 02 de marzo de 2020 - Reporte quincenal del mes de febrero de 2020

El valor total de la retribución a los concesionarios más conceptos especiales fue de $40.090.388.052, por concepto de la prestación del servicio público de aseo más conceptos especiales en el mes de febrero de 2020, y las ASES con mayor retribución por la prestación del servicio fueron la 1 del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con un valor de $10.325.467.279 con un porcentaje de participación del 26% y la 2 del Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. con un valor de $9.816.363.927 y un porcentaje de participación del 24%.

Los conceptos especiales se retribuyen en su totalidad al concesionario y hacen referencia a las actividades complementarias pactadas entre el usuario y el concesionario, las cuales se determinan de manera directa.

Fuente: Proceraseo S.A.S. – Correos electrónicos del del 25 de febrero y 02 de marzo de 2020 - Reporte quincenal del mes de febrero de 2020

PAGOS REALIZADOS CON PRESUPUESTO UAESP:

Desde el inicio del esquema actual de prestación del servicio público de aseo, la UAESP ha suscrito con cada uno de los cinco concesionarios las adiciones que dan cumplimiento a las obligaciones de hacer establecidas en los contratos de Prestación.

En el mes de febrero de 2020 se realizaron los informes de supervisión y cumplimiento para el pago de las obligaciones de hacer a los prestadores del servicio público de aseo, de las facturas certificadas por el Consorcio Proyección Capital, los cuales se remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera para su respectivo pago a los concesionarios.

Tabla No. 18 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

| Concepto | PROMOAMBIENTAL DISTRTIO S.A.S E.S.P. | Valor Feb. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 1 |  |
|  | C-283/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $486.382.817,00 |
| Corte de Césped | Del 01 al 30 de noviembre de 2019 | $216.133.342,00 |
| Adquisición Cestas M121 | Informe No. 09 | $319.928.832,00 |
| Total |  | $1.022.444.991,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 19 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Limpieza

Metropolitana S.A. E.S.P.

| Concepto | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP. | Valor Feb. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 2 |  |
|  | C-284/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 31 de diciembre de 2019 | $983.081.624,00 |
| Total |  | $983.081.624,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 20 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

| Concepto | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Valor Feb. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 3 |  |
|  | C-285/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 31 de diciembre de 2019 | $455.690.197,00 |
| Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $15.565.152,00 |
|  | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $23.201.010,00 |
| Total |  | $494.456.359,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 21 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

| Concepto | BOGOTA LIMPIA S.A.S. ESP. | Valor Feb. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 4 |  |
|  | C-286/2018 |  |
| Lavado Especial de Áreas Públicas | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $335.499.333,00 |
|  | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $335.499.333,00 |
| Total |  | $670.998.666,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 22 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

| Concepto | AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. ESP. | Valor Feb. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 5 |  |
|  | C-287/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $392.046.988,00 |
| Adquisición Cestas M121 | Informe No. 11 | $28.966.366,00 |
|  | Informe No. 12 | $46.589.260,00 |
| Total |  | $467.602.614,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 23 Pagos por Concesionario

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

En el mes de febrero de 2020 los informes de supervisión y cumplimiento para el pago de las obligaciones de hacer ascendieron a un total de $3.638.584.254, de los cuales el concesionario con mayor participación en esta cifra, fue Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con un 28% que corresponde a $1.022.444.991, seguido del concesionario  Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. con un 27% que corresponde a $983.081.624.

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Durante el mes de febrero de 2020 el concepto por el cual se generó la mayor cantidad de pagos fue por Puntos Críticos, cuyo pago total para el mes de febrero corresponde a $2.317.201.626, representa el 64% del total de los pagos realizados durante el periodo analizado.

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 31/03/2020 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma _________________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: WILLIAM DANIEL PATIÑO P.       Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  Firma:   ____________________

Nombre: SARET PATRICIA PERDOMO ESQUIVEL Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Firma: _____________________

Nombre: SANDRA KATERINE DELGADO C.  Cargo o No. de Contrato: UAESP-CD-50-2019___              Firma: _________________________