DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios X Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1

Período de análisis: Septiembre 2020

DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de septiembre 2020, para el Área de Servicio Exclusivo - ASE 1, la cual comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santafé, San Cristóbal, Usme y la Localidad Rural de Sumapaz. Para este periodo, se presenta un seguimiento general a la prestación del servicio público de aseo en el ASE 1: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Durante el mes de septiembre, PROMOAMBIENTAL DISTRITO recolectó 35.574,4 toneladas de residuos ordinarios en el ASE1, validados en 3.834 viajes al Relleno Sanitario Doña Juana, sin incluir la ruralidad. Localidad Urbano Rural Chapinero 4627,7 339,39 La Candelaria 1035,03 - San Cristóbal 7866,34 29,92 Santafé 2600,0 8,65 Sumapaz - 10,38 Usaquén 13004,6925 39,0075 Usme 6440,6 28,74 Total 35.574,3625 456,0875 Fuente: Informe Técnico Operativo de Promoambiental Distrito SAS. ESP del mes de septiembre 2020 La localidad de Usaquén fue en la que mayor cantidad de residuos se recolectaron con un 36,6%, seguido por San Cristóbal con un 22,1%, Usme con 18,1%, Chapinero con 13 %, Santa Fe con 7,31% y en último lugar se encuentra La Candelaria con un 2,9%. Con respecto al mes anterior se presentó una variación del 0,92%. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORÍA POR ACTIVIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO En el mes de septiembre de 2020 se ejecutaron en total 305 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte. En 7 verificaciones se identificaron un total de 10 hallazgos que corresponden a la operación, como se observa a continuación: Fuente: Informe de Interventoría mes de septiembre 2020 – Recolección y transporte zona urbana ZONA URBANA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN En el mes de septiembre de 2020 se ejecutaron un total de 291 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte en zona urbana. En 7 verificaciones se identificaron un total de 10 hallazgos que corresponden a la operación, como se observa a continuación: Gestión Matriz Interactiva de recolección y transporte zona rural (septiembre de 2020) Del total de hallazgos reportados, el más reiterado fue el relacionado con el concepto de área limpia con 6 registros en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme. A continuación, se observa la distribución por localidad: Grafica 1. Principales hallazgos por localidad para la actividad de Recolección y Transporte en la zona urbana (septiembre de 2020) Los hallazgos restantes se distribuyen así: 3 se relacionan con el no porte por parte del personal de herramientas complementarias para garantizar el área limpia, en las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Usaquén y 1 se relaciona con la acomodación de los residuos en el volcó del vehículo. Principales hallazgos por localidad para la actividad de Recolección y Transporte en la zona urbana (septiembre de 2020) Durante el mes de septiembre de 2020 se reportaron 10 hallazgos, de los cuales 2se encuentran sin gestionar por parte del Concesionario,2 se encuentra en estado gestionado,5fueron cerrados a conformidad por la Interventoría y 1 hallazgo que no aplica. Adicional a la gestión del mes de septiembre, se cerraron 2 hallazgos del mes de agosto de 2020, a continuación, se presenta el estado de la gestión durante el mes. Gestión Matriz Interactiva de recolección y transporte zona urbana (septiembre de 2020) Los hallazgos sin gestionar corresponden a los ID 92128 y 92129, reportados el pasado25 de septiembre de 2020, sin atención oportuna del Concesionario. Los hallazgos gestionados corresponden a los ID 91441 y 91793, no obstante, dichos hallazgos se respondieron fuera del corte del informe. VERIFICACION DEL SIGAB POR PARTE DE LA INTERVENTORIA En el mes de septiembre de 2020, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en sus Planes Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes. De acuerdo con el Plan Operativo, el Concesionarioprogramó339rutas para las actividades de recolección y transporte de residuos domiciliarios ordinarios en la zona urbana y rural; recolección y transporte de residuos de grandes generadores; recolección y transporte de residuos producto de las actividades de barrido y limpieza; recolección y transporte de residuos producto de las actividades de corte de césped; recolección y transporte de residuos producto de las actividades poda de árboles; recolección y transporte de residuos de construcción y demolición de usuarios conocidos; y recolección y transporte de residuos contenerizados. Se realizó verificación al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que 74,2% de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos, tal y como se muestra a continuación: Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB de recolección y transporte ASE 1 – septiembre de 2020 Con relación al 25,8% restante, las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron en mayor proporción en las microrrutas de recolección y transporte de residuos producto de las actividades de corte de césped; recolección y transporte de residuos producto de las actividades poda de árboles; recolección y transporte de residuos de construcción y demolición de usuarios conocidos. Por lo anterior, esta Interventoría solicitará al Concesionario indicar el motivo de las novedades y realizar los ajustes correspondientes en el sistema de información, en caso de ser necesario. VERIFICACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIGAB SOBRE RECOLECCÓN Y TRANSPORTE Se verifico en el Sistema de Información para la Gestión de Aseo de Bogotá SIGAB- de la microruta 1162101 con frecuencia de lunes a sábado en el horario de 14:00 a 22:00 atendiendo la localidad de Chapinero, en su servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios el día 24 de septiembre de 2020. Información Microrruta 1162101. Fuente. SIGAB consultado por el usuario Carol Acosta Imagen No. 1 recorrido de la microrruta. Fuente: SIGAB consulta desde el usuario: Carol Acosta Debido a la pandemia en la que se encuentra el mundo, el seguimiento se hace a través de la herramienta SIGAB, sin embargo, no se puede evidenciar el área posterior a la atención, sin embargo, se puede ver la ruta trazada y el cumplimiento de esta. Se revisa el histórico y se evidencia que el vehículo sale de la base de operaciones comenzando ruta, y hace recorrido establecido para esta microruta. No se presenta novedad, en la microruta establecida. Conclusiones del servicio de Recolección y transporte El Concesionario respondió de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la matriz Interactiva. En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. Se evidencia la gestión e intervención del Concesionario, para disminuir los hallazgos en SST reportados en la Matriz Interactiva. El Concesionario realiza diferentes medidas preventivas y de mitigación del riesgo por la emergencia sanitaria a todas las áreas de la operación por el Covid-19. BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL La actividad de barrido y limpieza se aplica a lo definido en el numeral 3.1 del Anexo 3 del Reglamento Técnico Operativo “Alcance” de la actividad de barrido, en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme, pertenecientes a la ASE 1, bajo las frecuencias y horarios, conforme al Reglamento Técnico Operativo: “Comprende el barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclo-rutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, , bajos o interiores de puentes, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizándose con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.” En el mes de septiembre de 2020 se ejecutaron 677verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, en 93 verificaciones se identificó un total de104 hallazgos que corresponden a la operación, como se observa a continuación: Fuente: Informe de interventoría Proyección Capital – septiembre de 2020. Verificaciones de Barrido y Limpieza Manual En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza manual, la Interventoría identificó 86 hallazgos, relacionados con el concepto de área limpia en las localidades Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santafé, UsaquényUsmey18hallazgos correspondientes a la actividad de atención de zonas durasen las diferentes áreas públicas, principalmente en la localidad de Chapinero, La Candelaria y Usaquén. Fuente: Informe de interventoría Proyección Capital - Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual (septiembre de 2020). Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte: Gestión Matriz Interactiva actividad de barrido y limpieza manual (agosto de 2020) De los hallazgos sin gestionar,4 corresponden fueron reportados al Concesionario entre el 22 y el 25 de septiembre de 2020, por lo cual el Concesionario no respondió de manera oportuna y 7 hallazgos fueron reportados al Concesionario entre el 28 y 29 de septiembre de 2020, por lo cual el prestador se encuentra dentro de los tiempos de respuesta. Los hallazgos gestionados, fueron reportados al Concesionario entre el 22 y el 25 de septiembre de 2020, sin respuesta oportuna por parte del prestador. BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA Para septiembre2020 se ejecutaron 44verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en 5verificacionesse identificóuntotalde5hallazgos, como se observa a continuación: Fuente: Informe de interventoría Proyección Cantidad de verificaciones y hallazgos ASE 1 –Barrido Mecánico-(septiembre de 2020). En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza manual, la Interventoría identificó 5hallazgos:3 hallazgos relacionados con el concepto de área limpia y 2 hallazgos respecto al funcionamiento del sistema de aspersión de agua. Gráfica de los hallazgos por localidad, para la actividad de barrido mecánico (septiembre de 2020). A continuación, se presenta el estado de la gestión según el reporte de la matriz: Gestión Matriz Interactiva de barrido mecánico (septiembre de 2020) Los dos hallazgos gestionados fueron reportados al Concesionario el 22 de septiembre de 2020 (ID: 91596) y el 24de septiembre de 2020 (ID: 92099), por lo cual el prestador no respondió de manera oportuna. VERIFICACIONES SIGAB COMPONENTE DE BARRIDO En el mes de septiembre de 2020, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo, mediante la validación de la información reportada diariamente por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes; y como complemento la Interventoría realizó el descargue de la información presentada entiempo real en el link de seguimiento, con el fin de validar la información mencionada. El Concesionario para el mes de septiembre de 2020 operó con base el Plan Operativo V7 el cual fue remitido mediante el comunicado PAD-2-20200731-3376-ATdel 31 de julio de 2020. De acuerdo con el Plan Operativo, el Concesionario programo la misma cantidad de microrrutas para la actividad barrido mecánico. Se realizó verificación al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que 59,7% de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos, tal y como se muestra a continuación: Verificaciones a las microrrutas de barrido y limpieza mecánica reportadas en el SIGAB ASE 1 (septiembre de 2020) Con relación al 71,8% restante, las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron con relación a las rutas barrido mecánico planteadas en el Plan Operativo del 31 de julio de 2020. Por lo anterior, esta Interventoría solicitará al Concesionario indicar el motivo de las novedades y realizar los ajustes correspondientes en el sistema de información en caso de ser necesario. VERIFICACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIGAB SOBRE BARRIDO MECÁNICO El seguimiento al servicio de recolección y trasporte se realizó a través de la plataforma SIGAB, donde se realizó la consulta por el seguimiento histórico de la microruta 110181501 con frecuencia de lunes a domingo en el horario de 08:00 a 16:00 atendiendo la localidad de Usaquén, en su servicio de barrido mecánico el día 14 de septiembre de 2020. Información Microrruta 110181501. Fuente. SIGAB consultado por el usuario Carol Acosta Imagen No. 1 Recorrido de la microrruta. Fuente: SIGAB consulta desde el usuario: Carol Acosta Debido a la pandemia en la que se encuentra el mundo, el seguimiento se hace a través de la herramienta SIGAB, sin embargo, no se puede evidenciar el área posterior a la atención, sin embargo se puede ver la ruta trazada y el cumplimiento de la misma. Se revisa el histórico y se evidencia que el vehículo sale desde la base de operaciones comenzando ruta, y hace recorrido establecido para esta microruta. No se presenta novedad, en la microruta establecida. LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en el documento de línea base del PGIRS, en su actualización del año 2018, y los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos entre el Concesionario y otras ASE. A continuación, se presenta la información del universo de puntos y áreas que deben ser atendidos por parte del Concesionario. Cantidad de puntos y área sujetos a intervención PGIRS Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la línea base del PGIRS del año 2018 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de áreas públicas para la ASE 1, se establece un total de 255 puntos que deben ser atendidos por el Concesionario, los cuales equivalen a un total de área a intervenir de 249.134,11 m². A continuación, se presenta el detalle de la información. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA Lavado de áreas públicas –PGIRS En septiembrede 2020 se realizó un total de 30verificaciones de campo, en las cuales no se identificaron hallazgos. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas (septiembre de 2020). Histórico de ejecución del año 2020 A corte del 31de agosto de 2020, el Concesionario ha ejecutado actividades de lavado de áreas públicas en un total de 316.498,14m². Cestas Los reportes de instalación son verificados en dos etapas: 1.Verificación documental del 100% de los registros 2.Verificación en campo, cuyos resultados se presentan en el literal B del numeral 3.2.5.2 En septiembre de 2020 el Concesionario no realizó reportes de instalación de cestas públicas toda vez que, el Concesionario ya instaló el 100% de las cestas correspondientes. CESTAS TIPO I (M-121) Los reportes de instalación de este tipo de cestas se verán reflejados en el Informe de Adición de Adquisición e Instalación de Cestas. CESTAS TIPO II (M-123) En septiembre de 2020 el Concesionario no reportó la instalación de módulos de cestas tipo II (M-123), debido a que en el mes mayo de 2020, ya había culminado con el proceso de instalación de dicho tipo de cestas. CESTAS TIPO III (M-124) En septiembre de 2020 el Concesionario no reportó la instalación de módulos de cestas tipo III (M-124); debido a que en el mes mayo de 2020, ya había culminado con el proceso de instalación de dicho tipo de cestas. A continuación, se muestra la totalidad de cestas reportadas como instaladas al corte de septiembre de 2020, discriminadas por localidad, teniendo en cuenta que el Concesionario debe instalar 2.906 puntos de las cestas tipo II M-123 (1.453 puntos) y tipo III M-124 (1.453 puntos): Informe Septiembre Proyección Capital: Cantidad de cestas reportadas como instaladas por localidad por el Concesionario ASE 1 tipo II M-123 y tipo III M-124 (septiembre de 2020) PODA DE ÁRBOLES: Bajo el actual esquema de asea, la poda de árboles se realiza de acuerdo a la autorización del Plan de Podas aprobado a través del concepto técnico Nº 00004 del 4 de enero de 2019 por parte de la autoridad ambiental, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Así, PROMOAMBIENTAL DISTRITO realiza atenciones relativas a podas aéreas en las 6 localidades de acuerdo a los lineamientos definidos en la normatividad vigente y al Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá emitido por el Jardín Botánico de Bogotá. En el mes de septiembre del año en curso y de acuerdo al reporte del prestador se intervinieron 3.295 árboles distribuidos de la siguiente manera; Usaquén (1.667), Chapinero (1003), San Cristóbal (625) y Santa Fe (1). Se presentó un incremento del 19% de individuos arbóreos intervenidos respecto al mes anterior. Ahora con relación a las intervenciones en el modelo de riesgo (alto, medio, bajo) definido por la SDA se atendieron porcentualmente como se muestra en la siguiente tabla: NIVEL DE RIESGO % Alto 19,6 Medio 15,67 Bajo 64,6 Fuente: Promoambiental Distrito SAS.ESP En cuanto al reporte de novedades se realizó la actualización en la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de las 2.753 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas por el prestador Promoambiental Distrito y correspondientes al mes de agosto. Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de la ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención. Así mismo, el 29/09/2020 se asiste a reunión con el ing. Fernando Cárdenas con el objetivo de realizar balance sobre actualización de la Base de Poda de Árboles - ASE 1. Producto de esta reunión se realizaron las siguientes gestiones; mediante radicado 20202000150501 se da traslado a la SDA sobre novedades encontradas en la ejecución de conceptos técnicos de manejo silvicultural de Plan de Podas de la ASE 1 y adicionalmente mediante radicado 20202000150511 se da traslado a CODENSA para que realice las atenciones de poda de árboles con riesgo eléctrico. En el mes de septiembre se realizaron las acciones tendientes a gestionar la recolección de 33 eventos SIRES a través de correo electrónico, correspondientes a la solicitud del ASE 1. A la fecha, se atendieron o validaron el 50 % de los eventos reportados. Fuente: Control de gestión de eventos SIRES – ASE 1 Con respecto a las verificaciones por parte de la UAESP el día 15 de septiembre se realizaron tres visitas de verificación asociadas a la actividad de poda de árboles en las localidades de Chapinero y Usaquén. Se adjunta informe de campo y listados de chequeo. Con relación a las verificaciones realizadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital se efectuaron 202 en zonas donde ya se había realizado la poda y de acuerdo con las programaciones enviadas por el prestador. De esta manera, las verificaciones realizadas se distribuyen como se muestran a continuación: VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE PODA DE ÁRBOLES LOCALIDAD VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL La Candelaria 0 0 0 Chapinero 86 4 8 San Cristóbal 42 2 2 Santa Fe 0 0 0 Usaquén 74 5 5 Usme 0 0 0 Total 202 11 15 Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1- septiembre de 2020 – Poda de árboles-. Como resultado de estas verificaciones se encontraron 15 hallazgos en el componente de poda, relacionada principalmente con la aplicación de cicatrizante hormonal principalmente en la localidad de Chapinero. Estos hallazgos fueron reportados a través de la Matriz Interactiva y se gestionaron oportunamente por el prestador. VERIFICACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIGAB SOBRE EJECUCIÓN DE PODA DE ÁRBOLES Se realizó una verificación de las podas programadas para el mes de agosto y subida a la página del prestador https://www.promoambientaldistrito.com/web/wp-content/uploads/2020/09/Programaci%C3%B3n-Poda-de-Arboles_Septiembre-2020.pdf De esta manera, se verificó en el SIGAB en la ejecución de la poda de un árbol ubicado en la localidad de Usaquén del código 01012501000187 encontrándose que fue ejecutado de acuerdo con las programaciones, el día 03/09/2020 CORTE DE CÉSPED: Durante el mes de septiembre y según el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO se reporta que se intervinieron varios tipos de zonas verdes que suman un total de 10.149.316 m2 correspondientes a la ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquén (37.9%), San Cristóbal (21,9%), Usme (19,3%), Santa Fe (10,9%), Chapinero (10,9%) y La Candelaria (1%). Con respecto al mes anterior no se presentan cambios. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE CORTE DE CÉSPED De acuerdo con la programación presentada por el prestador, la interventoría Consorcio Proyección Capital programó 223 verificaciones para la actividad de corte de césped. De esta manera, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL La Candelaria 0 0 0 Chapinero 12 2 4 San Cristóbal 146 1 1 Santa Fe 0 0 0 Usaquén 2 0 0 Usme 131 1 2 Total 291 4 7 Fuente: Informe de Interventoría - Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1 – Corte de césped (septiembre de 2020) Con base en la tabla anterior se resume que se encontraron 6 hallazgos siendo los más frecuentes; inconsistencias en la información de los códigos reportados en programación, código con dirección inexistente y en cuanto a intervención se refiere corresponde a falencias en el bordeo. A su vez, estos hallazgos se distribuyeron de la siguiente manera, el 57.14% se concentró en la localidad de Chapinero, el 28.57 en la localidad de Usme y el restante se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal con un 14.29%. zonas no intervenidas, seguido de corte de césped irregular y, por último, la no coincidencia de los códigos reportados en el inventario. Estos hallazgos se presentaron concentrados en 33.3 % en las localidades de San Cristóbal, Chapinero, por su parte Santa Fe y Usme con un 16.67% cada una. El 100 % de los hallazgos fue solucionado a través de la Matriz Interactiva. GESTIÓN SOCIAL: La ASE 1 se encuentra compuesta por las Localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, desde RBL componente de Gestión Social UAESP se realizaron actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año en curso, a continuación, se presentan los indicadores más relevantes: El Área de Relaciones con la Comunidad de Proambiental Distrito, realizó en el mes de septiembre 218 actividades en el área Urbana y 15 actividades en el área Rural en el ASE 1, que se enmarcan en acciones de coordinación, informativas, operativas y pedagógicas, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2020. Informe Proambiental septiembre 2020: Cantidad de actividades en área urbana por localidad en septiembre de 2020 Informe Promoambiental Septiembre 2020: Cantidad de actividades en área rural por localidad en septiembre de 2020 Verificación Interventoría La Interventoría para septiembre de2020, programó 52verificaciones, de las cuales fueron efectivas 48 y 4fallidas, estas últimas en dos oportunidades el Concesionario no remitió el enlace de la actividad y una tercera debido a que no se conectó el mínimo de usuarios para el desarrollo de la capacitación. De total de actividades verificadas, 34 corresponden al Programa de Gestión Social, 6 al Anexo 2 Aprovechamiento y 8 al Anexo 11, distribuidas por tipo como se presenta a continuación: Estas verificaciones se realizaron en zona rural y urbana, como se muestran en las siguientes tablas: Visitas Interventoría en área urbana septiembre de2020. Visitas Interventoría en área rural septiembre de 2020 Durante septiembre de 2020, Interventoría verificó las diferentes actividades programadas por el Concesionario en las localidades a cargo. Evidenció que Promoambiental en el marco del Programa de Gestión Social, participó de 15reuniones de coordinación, en las cuales se encuentran los espacios como el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, La Comisión Ambiental Local, La Mesa de Habitante de Calle, Mesa de escombros, entre otras y una reunión con residentes y otra con comerciantes. Estas reuniones incluyeron el seguimiento a los compromisos interinstitucionales como la Comisión Ambiental Local de Sumapaz, en la cual el Concesionario confirmó el día para la atención de inquietudes y solicitudes de la comunidad frente al tema tarifario, requerido en la mesa en meses anteriores. Presenció 4 jornadas informativas de las cuales 3 fueron con comerciantes y una con residentes. Participó de una visita a comerciantes y multiusuarios y 2a residentes. Verificó 2capacitaciones, una en centros educativos y otra interinstitucional, a las cuales le realizó retroalimentación directa al responsable social, frente al desarrollo, coherencia con lo programado y oportunidad en él envió del en la cede las actividades virtuales. En cuanto al Anexo 11 Contenerización, Interventoría realizó seguimiento a 4 actividades informativas, 3 con comerciantes y una con residentes. Se verificaron 3 actividades operativas, 2 con residentes y una con comerciantes. Se evidenció una capacitación interinstitucional. En estas se hizo llamado de atención al cumplimiento de horario de las actividades programadas e informar con oportunidad las novedades a la misma. Para el Anexo 2, se realizó seguimiento a 3actividades de coordinación, 2 en centros educativos y una con multiusuarios, mediante las cuales se logró evidenciarla percepción de los usuarios participantes de las macro actividades en cuanto a los avances obtenidos con las capacitaciones en materia de separación en la fuente y aprovechamiento. Se verificaron 2 capacitaciones en la que se realizó ejercicio práctico de aprovechamiento de residuos en centro educativo y multiusuarios. Presenció el evento “Ven y participa del festival. “con comerciantes y residentes, el cual contó con el equipo lúdico y el personaje Julio El Tucán y la asociación de recicladores del sector. La Interventoría recomendó organizar el tiempo y solicitó mayor atención al momento de registrar e indicar en la programación la dirección de las actividades. SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS: Para el mes de septiembre de 2020, la Interventoría generó varias Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad y el estado de las SAC enviadas al Concesionario que aún se encuentran abiertas hasta la fecha de este informe y son las siguientes: No. SAC TEMA FECHA DE INICIO FECHA FINAL ACCIONES SAC 30 Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de Sumapaz 17/12/2019 Abierta en proceso sancionatorio La Interventoría se pronuncia a descargos del Concesionario mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-1682-19 del 27/12/2019. Radicado UAESP 20197000545262 del 27/12/2019 asignado a la subdirección de asuntos legales el cual mediante radicado 20206000030013 la SAL informa a la Sub. RBL que se encuentra en trámite. SAC 34 Vehículos para el lavado de contenedores. 25/01/2019 Abierta con recomendación de no inicio de proceso sancionatorio Mediante comunicado 20197000473832 del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. SAC 35 Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en ampliroll 04/02/2019 Abierta en proceso sancionatorio La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019. Radicado UAESP 20197000545262 del 27/12/2019. SAC 40 Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las característica requerida 23/05/2019 Abierta. Recomendación de no iniciar proceso sancionatorio. A través del comunicado 20207000220592 del 25-06-2020 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. SAC 46 PGIRS barrido y limpieza – frecuencias 3/04/2019 Abierta en proceso sancionatorio Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-2273-20 (Rad. UAESP 20207000245692) del 16-07-2020 la Interventoría generó alcance a la actualización del estado del posible incumplimiento. Mediante radiado 20202000031873 del 21 de Julio se remitió a la SAL. SAC 51 Recolección y transporte de bolsas de barrido. 07/03/2019 Abierta. Recomendación de no iniciar proceso sancionatorio Mediante comunicado 20207000299532 del 31-08-2020, la Interventoría remite recomendación de no continuar con el Proceso Sancionatorio. SAC 53 Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Chapinero 27/05/2019 Abierta en proceso sancionatorio Radicado UAESP No.20197000545262 del 27/12/2019 -Subdirección de Asuntos Legales. SAC 54 Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme. 27/05/2019 Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. La Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio el mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2329-20 (UAESP 20207000267682) del 31-07-2020. SAC 61 Control de Monitoreo SIGAB. 02/07/2019 Abierta con recomendación no iniciar proceso sancionatorio. La Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio el mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2120-20 Radicado UAESP 20207000179392 del 21/05/2020, el cual fue trasladado mediante radicado 20202000038663 a la SAL. SAC 63 Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en Chapinero 20/06/2019 Abierta en proceso sancionatorio Mediante comunicado 20207000277542 del 12/08/2020, la Interventoría remite la actualización del estado sobre el posible incumplimiento. SAC 73 Recolección y transporte de bolsas de barrido (Estructural 25/10/2019 Abierta Mediante comunicado 20207000341592 del 24-09-2020, la Interventoría remitió cronograma firmado por la unidad al Concesionario y solicitó evidencias de las actividades ejecutadas. SAC 87 Capacidad nominal de Contenerización 22/04/2020 Abierta Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP N° 20207000150822) del 23/04/2020, la Interventoría formuló la SAC N° 87. El Concesionario, remitió mediante los comunicados PAD-2-20200911-3717-OPE, PAD-2-20200914-3754-OPEy PAD-2-20200916-3781-OPE información sobre la vandalización de contenedores y cestas relacionando un faltante de 17 contenedores. SAC 88 Características generales de los vehículos de recolección y transporte de residuos en la localidad de Usme 05/06/2020 Cerrado Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2407-20 del 07/09/2020, se genera el cierre de la SAC 88. SAC 98 Recolección y transporte de residuos contenerizados 19/08/2020 Abierta Mediante comunicado UAESP: 20207000343502 del 25-09-2020, la Interventoría remitió solicitud de cronograma especial. SAC 100 Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia 27-08-2020 Abierta Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2350-20 / UAESP N. 20207000290922) del 27-08-2020 la Interventoría formuló la SAC Nº 100. Mediante el comunicado PAD-2-20200827-3565-OPE del 31/08/2020, el Concesionario dio respuesta a lo requerido. SAC 102 Mantenimiento de contenedores. 27/08/2020 Abierta Mediante 20207000329802 ) del 17-09-2020 la Interventoría requiere cronograma especial. Mediante comunicado PAD-2-20200922-3794-OPE, del 24/09/2020 el Concesionario genera respuesta, indicando que no considera pertinente la presentación de un cronograma especial, el cual esta en revisión por parte de la Interventoría. Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital septiembre del 2020

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre _________________________________________ Firma ___________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: CAROL ACOSTA                         Cargo o No. de Contrato: Prof.  Universitario          Firma:

Nombre: FERNANDO BUITRAGO             Cargo o No. de Contrato: Prof.  Universitario          Firma:

Nombre: ANDREA TATIANA PINO            Cargo o No. de Contrato:  526 de 2020                   Firma:

** Se incluye la totalidad de los participantes.