- DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: agosto de 2019

- DESARROLLO DEL INFORME

- Componente de Recolección: El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2019, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2019, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018: Durante el mes de agosto de 2019 se recogieron y transportaron un total de 25.041 toneladas, de las cuales, el 95.78% equivalentes a 23.985 toneladas, corresponde a residuos sólidos urbanos y el 4.22% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 1.056 toneladas. Estos residuos fueron transportados hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana). El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de junio de 2019 se contó con la siguiente información general del servicio: - Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: - 299 microrrutas de recolección - 504 microrrutas de barrido manual y limpieza - 9 microrrutas de barrido mecánico Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de agosto de 2019 Componente; Agosto 2019. Barrido de calles; 2.071. Corte de césped; 132. Grandes generadores; 1.570. Poda de árboles; 160. Recolección domiciliaria; 20.052. Residuos Clandestinos Indisciplinados; 1.056. Total; 25.041. Fuente: Fuente: Inter DJ –agosto de 2019 Reporte de toneladas recolectadas y transportadas por localidad En la siguiente tabla se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de agosto de 2019. Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 19.128 toneladas, equivalentes al 76,39% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la localidad de Barrios Unidos. Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus características del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. Tabla 1. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades Servicio; Barrios Unidos; %; Engativá; %; Total; %. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Barrios de Calles; 669; 11.32; 1.401; 7.33; 2.071; 8.27. Corte de Césped; 31; 0.53; 101; 0.53; 132; 0.53. Grandes Generadores; 593; 10.04; 977; 5.11; 1.570; 6.27. Poda de Árboles; 68; 1.15; 92; 0.48; 160; 0.64. Recolección Domiciliaria; 4.398; 74.38; 15.654; 81.84; 20.052; 80.08. Sub Total Residuos Sólidos Urbanos; 5.760; 97.41; 18.225; 95.28; 23.985; 95.78. Residuos Clandestinos Indisciplinados; 153; 2.59; 903; 4.72; 1.056; 4.22. Total general; 5.913; 100; 19.128; 100; 25.041; 100. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – agosto de 2019 Grandes generadores Durante el mes de agosto de 2019, se prestó el servicio de recolección a Grandes Generadores, con siete microrrutas específicas. Dos (2) con frecuencia lunes a sábado – día, dos (2) con frecuencia martes, jueves y sábado - día, una (1) con frecuencia de lunes a sábado - noche y dos (2) con frecuencia dominical, como se puede evidenciar en los datos de pesaje de la báscula del RSDJ. - 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Durante el mes agosto de 2019 se realizaron las siguientes verificaciones: Tabla 1. 1.2 – Numero de verificaciones por componente agosto de 2019 Componente; Cantidad de verificaciones programadas por la Interventoría; Operativos especiales; Total, verificaciones ejecutadas por la Interventoría. Recolección Y Transporte; 148; 15; 163. Barrido Limpieza (Manual Y Mecánico); 160; 96; 256. Contenerización; 93; 3; 96. Cuartelillos; 9; 0; 9. Lavado De Áreas Públicas-PGIRS; 24; 0; 24. Instalación De Cestas; 80; 0; 80. Mantenimiento De Cestas; 2; 0; 2. Poda De Arboles; 366; 0; 366. Corte De Césped; 280; 0; 280. Vehículos En El Despacho; 27; 0; 27. Seguimiento a Vehículos; 16; 0; 16. Total; 1.205; 114; 1.319. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 De acuerdo con la tabla anterior, la Interventoría ejecutó lo programado y realizó 114 operativos especiales para el periodo de agosto de 2019. VERIFICACIÓN SIGAB UAESP: De parte de la UAESP se realizó una revisión en SIGAB identificando que la planeación de la ruta 411013 Se di cumplimiento dentro de la franja de horario: En el reporte histórico ruta aparece la planificación de la ruta pero no aparece el reporte y el recorrido de la ruta. INTERVENTORIA: Durante el mes de agosto de 2019 esta Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en el Módulo de Consultas SIGAB/servicios de Información/Rutas versus el Plan Operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones. El detalle de la información se encuentra en los numerales de recolección y transporte, y barrido y limpieza, este último aplica en la actividad de barrido mecánico. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA. Para el mes de agosto de 2019, se ejecutaron 163 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación: Tabla 1.1.3 - Cantidad de verificación ASE 4 (agosto 2019) – recolección y transporte LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 94; 12; 13. Barrios Unidos; 69; 10; 14. TOTAL; 163; 22; 27. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 Durante las verificaciones en campo se identificó un total de 27 hallazgos para el componente técnico operativo, en donde se evidencian con mayor incidencia aquellos relacionados con la afectación del área limpia, principalmente para la localidad de Barrios Unidos con 14 hallazgos y 11 para Engativá, los 2 hallazgos restantes corresponden a que no se atendió la actividad programada. Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva. La actividad de recolección y transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. La actividad de recolección y transporte de residuos durante el periodo de transición que será de seis (6) meses, se presta de acuerdo con las macrorrutas y microrrutas establecidas por el concesionario BOGOTA LIMPIA S.A E.S. P en el plan operativo para el inicio del esquema. La interventoría realizó la verificación del mapa entregado por el concesionario donde se indica la ubicación geográfica del ASE, la frecuencia y el horario de cada microrruta. De esta manera por medio de la verificación en campo se realiza el cumplimiento del reglamento técnico operativo RTO, respecto con la cobertura, frecuencias, horarios microrruta, microrruta, del plan operativo presentado concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P. Las coberturas de la prestación de esta actividad del servicio público de aseo cubren el cien por ciento (100%) en cada área atendida, para los usuarios actuales. En este caso se realiza al 100% (50% día 50% Noche). La interventoría ha verificado que la frecuencia mínima de recolección de residuos sólidos en la ASE 4 ha sido de tres (3) veces por semana para los sectores residenciales. El horario de la actividad de recolección se realiza en el turno de 6:00am a 3:pm diurno y de 18:00 a 3:00am nocturno. Es necesario que el concesionario presente los planos de microrrutas detalladas con el punto de inicio, punto final y el trayecto (flecheo), el horario (hora de inicio y de finalización) de la microrruta, y código de la microrruta, como lo establece el numeral 2.6 del Reglamento Técnico Operativo. Se puede concluir que el concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P ha realizado la cobertura de recolección y transporte en el 100% de acuerdo con lo presentado en el plan operativo, y con los criterios establecidos en el reglamento Técnico operativo. OPERATIVOS ESPECIALES: La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los Concesionarios y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros) A continuación, se relacionan los operativos especiales realizados por localidad en los componentes de recolección y transporte de: residuos sólidos domiciliarios, contenedores, bolsas de corte de césped, residuos de construcción y demolición: En el mes de agosto de 2019, la Interventoría realizó un total de 114 operativos especiales, tal como se detalla a continuación: Tabla No. 2 - Cantidad de operativos especiales de recolección y transporte por localidad ASE 4 agosto de 2019) Localidad; Barrios Unidos; Engativá; Total. Total; 52; 62; 114.

Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN LA CICLOVÍA: Durante los días 4, 7, 11, 18, 19 y 25 de agosto de 2019, se programó el seguimiento a la ruta de la ciclovía, comprendida desde la avenida Boyacá entre la calle 26 y el Canal Salitre (calle 86A) y la calle 26 entre la carrera 68 y la carrera 93 en el costado norte. Para dicho seguimiento se programó en la mañana un supervisor acompañando al recorrido habitual establecido por los funcionarios de la UAESP por la ciclovía de la ciudad durante su desarrollo, básicamente los hallazgos encontrados se refieren a puntos de arrojo clandestino y de residuos domiciliarios que son reportados inmediatamente por el grupo de WhatsApp “OPERADORES DE RECOLECCIÓN” para la acción de los operadores. CONTENERIZACIÓN: El Anexo 11 del Contrato 286 de 2018, determinó en el numeral 2.4, la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P una capacidad nominal de 3.440.000 litros a contenerizar, los cuales según su análisis técnico determinó la adquisición e instalación de 1.434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.200 litros cada uno y del mismo modo adquirir en igual número contenedores aprovechables de 1.100 litros cada uno. Adicionalmente, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otro Sí N° 4 al Contrato 286 de 2018, en donde se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA – CONTENERIZACIÓN: Con base en el inventario del 100% de los contenedores aportado por el Concesionario y verificado por la Interventoría a la fecha la cantidad de contendores instalados se presenta a continuación: Tabla No. 3 - Cantidad de contenedores instalados por localidad y por tipo- (agosto 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES; CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES. Engativá; 1.434; 1.434. Barrios Unidos; N/A; N/A. Total; 1.434; 1.434. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 En el anexo No. 10. Inventario de contenedores se observa el detalle de la información se observa el detalle del último reconteo realizado. MANTENIMIENTO CONTENEDORES – AGOSTO DE 2019: Para agosto de 2019, se ejecutaron 21 verificaciones relacionadas con la actividad de atención de los residuos dispuestos en los contenedores, como se detalla a continuación: Tabla No. 3.1 – Cantidad de Verificaciones - (agosto 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO; CANTIDAD DE HALLAZGOSTÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 21; 5; 6. Barrios nidos; 0; N/A; 0. Total; 21; 5; 6. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 Los hallazgos mencionados anteriormente se reportan al Concesionario por medio de la matriz interactiva para su gestión. Los tres (3) hallazgos en estado “sin gestionar” en el mes de agosto fueron reportados los últimos días del mes, por lo que se encuentran dentro de los tiempos de respuesta. Actividad de Barrido y limpieza: A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de agosto de 2019, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Barrios Unidos y Engativá, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de julio de 2019, realizó el barrido de 57.836 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: La actividad de barrido y limpieza aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS. En este numeral se hace una distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico. BARRIDO MANUAL: Para el mes de agosto de 2019, se ejecutaron 243 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación: Tabla 4 Cantidad de verificaciones barrido manual - ASE 4 (agosto 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 126; 40; 46. Barrios Unidos; 117; 32; 60. TOTAL; 243; 72; 106. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 Con base en la gráfica anterior, se concluye que el hallazgo con mayor incidencia fue el relacionado con la afectación al área limpia para la localidad de Engativá, para la localidad de Barrios Unidos el hallazgo más representativo es el que el operario no retira los residuos de áreas verdes y zonas duras De la tabla anterior, se evidencia que, para el mes de agosto de 2019, de los hallazgos reportados, siete (7) se encuentran “sin gestionar” y diez (10) “gestionado”, debido a que se relacionaron mediante la matriz interactiva en la última semana del mes, por lo cual el Concesionario se encuentra dentro de los términos establecidos para su gestión, estos se reflejarán en el mes siguiente. La razón de los tres (3) hallazgos devueltos, está fundamentada en que las evidencias remitidas no fueron suficientes para realizar el correspondiente cierre. BARRIDO MECÁNICO: Para agosto de 2019, se ejecutaron 13 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación Tabla 5 Cantidad de verificaciones barrido mecánico - ASE 4 (agosto 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 9; 6; 8. Barrios Unidos; 4; 1; 1. TOTAL; 13; 7; 9. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 Con base en la gráfica anterior, se concluye que el hallazgo con mayor incidencia fue el relacionado con la afectación al área limpia con cuatro (6) hallazgos para la localidad de Engativá y uno (1) para Barrios Unidos.

Teniendo en cuenta el nuevo esquema operativo, de acuerdo con el PGIRS, a continuación, se describen las actividades realizadas en la zona que hacen parte del componente de lavado y limpieza, las cuales incluyen: -Lavado de puentes peatonales. -Lavado de puentes vehiculares con paso peatonal. CESTAS: VERIFICACIONES DE PARTE DE LA UAESP Objetivo de la visita: Realizar conteo y verificación de cestas públicas M-121 en acero inoxidable a instalar en el marco de la Adición 5 del Contrato 286 de 2018 El día 06 de agosto de 2019 los profesionales María Elena Poveda y Alberto Quintero de la Subdirección de RBL efectúan visita en la Base de Operaciones de Bogotá Limpia S.A.S E.S.P, por directriz del Supervisor de Recolección Barrido y Limpieza Doctor Yanlícer Pérez, la visita fue atendida por parte de la profesional Carolina Gómez del Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. Para el proceso de verificación de cestas M-121 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP aplicó la siguiente lista de chequeo, con los Ítems a evaluar de acuerdo con la Resolución 1546 de 2018 de Secretaria Distrital de Planeación Se anexa informe detallado. LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS: La actividad de lavado de áreas públicas se aplica según el alcance definido en el numeral 4.3 del Anexo 3 del Reglamento Técnico Operativo “lavado de áreas públicas”, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá. De acuerdo con el PGIRS del año 2016, las áreas públicas objeto de lavado por parte del Concesionario se describen en la siguiente tabla: Tabla No. 6 – Áreas de lavado a atender por PGIRS 2018. TIPO DE ÁREA; ÁREA PGIRS (M2); CANTIDAD DE PUNTOS. Puentes Peatonales; 46.412,23; 95. Plazas; 49.427,59; 44. Puntos sanitarios; 0,00*; 72. Total; 95.839,82; 211. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 Con relación al componente de lavado de áreas públicas se enviará un informe adicional, en el que se desglosan las actividades realizadas, de acuerdo con lo establecido en la Adición No. 2 al contrato de concesión No. 286 de 2018, suscrita a partir del 21 de agosto de 2018, en el que se incluyó en el contrato de concesión el lavado en áreas públicas en la ASE No. 4, hasta en 95.839,82 m2 las frecuencias y en los sectores que sean definidos por la UAESP acorde con las necesidades del servicio y solicitadas previamente. En la verificación de las áreas establecidas en el PGIRS, se encontraban unos puentes peatonales que, en concordancia con lo establecido en el acuerdo de barrido, limpieza y lavado de áreas públicas celebrado entre los Concesionarios, no eran responsabilidad de BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P ejecutar el lavado, puesto que se encontraban a cargo de otros concesionarios según lo indica dicho acuerdo. VERIFICACIONES DE PARTE LA UAESP Se realizo visita de campo para la verificación del servicio de barrido y recolección, el 7 de agosto es una zona donde son grandes generadores de residuos sin embargo se estaban realizando la frecuencia, explicaba el supervisor que se tenía que volver a pasar en la noche q no hubiese flujo vehicular y de personas para que amaneciera en buen estado la zona. Se adjunta anexo de informe detallado.

CORTE DE CÉSPED: Relación de las áreas verdes intervenidas en el mes (metro2 y ubicación) Para el mes de agosto de 2019, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 879 zonas verdes que representan una atención de 5.767.482 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. - E.S.P. En el Anexo 1 Carpeta 3.5 componente de limpieza urbana asociados al CLUS, se presenta el Archivo Consolidado del servicio corte de césped para el mes de agosto de 2019. Se aclara que, en el mes de febrero de 2019, con la implementación del nuevo PGIRS Bogotá Limpia SAS- ESP presentó la línea base del inventario de zonas verdes sobre el cual se realizarán las respectivas actualizaciones durante la ejecución del contrato 286-2018. Dentro del total intervenido en el mes de agosto de 2019, el 76,57 % correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 23,43% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. Para el mes de agosto de 2019, se programaron de manera inicial la totalidad del inventario, reportado en el informe del mes de julio de 2019. Con la atención de 5.767.482 m2 se logra una atención superior al 100% del total programado. Tabla 7 - Resumen de atención por localidad Localidad; No. De zona verde atendida; Área atendida M2; % de participación por localidad. Barrios Unidos; 213.00; 1,351,207,00; 23.43%. Engativá; 666.00; 4,416.275.00; 76.57%. Total; 879.00; 5,767.482.00; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – agosto de 2019 La disposición de residuos sólidos que la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó en el Relleno Sanitario Doña Juana referente a la recolección de corte de césped se presenta a continuación: Tabla 7.1 - Residuos generados Tipo de Recolección; Toneladas. Residuos corte de césped; 132. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P –agosto de 2019 Las zonas verdes atendidas con el servicio de corte de césped se clasifican acorde con una tipología especial; en la siguiente tabla se presenta la atención proporcionada a la ASE 4 por tipo de zona verde. Tabla 7.1.2. -Análisis por tipo de zona verde atendida TIPO ZONA VERDE; No. PUNTOS ATENDIDOS; % DE PARTICIPACIÓN; ÁREA M2; % PART. DEL ÁREA. ANDEN; 109; 12.40%; 1.070.264.00; 18.56%. GLORIETA; 5; 0,57%; 13.088,00; 0,23%. OREJA; 22; 2,50%; 149.219,00; 2.59%. PARQUE; 593; 67.46%; 2.990.937.00; 51.86%. RONDA CANAL/RÍO; 20; 2.28%; 554.115.00; 9.61%. SEPARADOR VIAL; 88; 10.01%; 575.616,00; 9.98%. VIA PEATONAL; 3; 0,34%; 3.832,00; 0,07%. ZONA AMBIENTAL; 39; 4,44%; 410.411.00; 7.12%. TOTAL; 879; 100,00%; 5,767.482.00; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – agosto de 2019 CRONOGRAMA MENSUAL CORTE DE CÉSPED: Durante este periodo, Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó un total de 5,767.482.00 m² en el área de intervención. Así las cosas, el consorcio Proyección Capital estableció el cronograma de verificación por cada una de las localidades. Es importante mencionar, que este cronograma corresponde a una programación anticipada la cual es susceptible de sufrir modificaciones en virtud de la actualización que se dé sobre el mismo, eventos climáticos, operativos especiales y en general sucesos no contemplados dentro de la operación normal. En virtud de lo anterior, Bogotá Limpia enviará vía correo electrónico de manera semanal la programación estimada, con base en los avances obtenidos en la semana inmediatamente anterior. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL – CORTE DE CÉSPED: VERIFICACIONES EN CAMPO DE INTERVENTORÍA – CORTE DE CÉSPED: El concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P presentó el informe mensual correspondiente a julio de 2019 mediante el comunicado 297-19-CLI-BL-RLG, con fecha de radicación del 12 de agosto de 2019; encontrando en el numeral 3.1.1.5. de su informe general, la información de las actividades de Corte de Césped, donde se reportó un área intervenida de 5.711.759 m², para las localidades de Engativá y Barrios Unidos. Programaciones: El Concesionario envió por correo electrónico del 31 de agosto de 2019, las programaciones de corte de césped a realizar en el mes de agosto de 2019. Con base en la programación remitida por el Concesionario para el mes de agosto de 2019, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped para el presente mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: Tabla 7.1.2.3. - Cantidad de verificaciones Corte de césped - ASE 4 (agosto 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS FORESTAL. Engativá; 206; 13; 13. Barrios Unidos; 74; 3; 4. Total; 280; 16; 17. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 La Interventoría realizó 280 verificaciones, de las cuales 16 tuvieron hallazgos y se identificaron en total 17 oportunidades de mejora para el área forestal. Los hallazgos con mayor incidencia están relacionados con: zonas verdes con altura mayor a 10 cm, no se observa el área limpia después de la intervención, y no se recogen la totalidad de los residuos de corte de césped dentro de las siguientes cuatro (4) horas.

PODA DE ÁRBOLES: Para el mes de agosto de 2019, Bogotá Limpia SAS- ESP continuó con la ejecución del Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 17218 del 20 de diciembre de 2018, ejecutando la poda de 1742 árboles. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido. Tabla 8 - Participación por localidad y categoría agosto de 2019 ANALISIS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD Y CATEGORÍA DE ALTURA -ASE 4. CATEGORIA 1; CATEGORIA 2; CATEGORIA 3; CATEGORIA 4. Localidad; (> 2 A 5 M); (>5 A 15 M); (>15 A 20 M); (> 20 M); TOTAL; % PARTICI/LOC. Barrios Unidos; 57; 794; 67; 3; 921; 52.87%. Engativá; 81; 701; 34; 5; 821; 47.13%. Total; 138; 1495; 101; 8; 1742; 100,00%. % PARTC/CAT; 7.92%; 85.82%; 5.80%; 0,46%; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – agosto de 2019 Es importante señalar, que la Base de Datos de Poda remitida por UAESP se ha venido atendiendo, realizando las visitas a aquellas solicitudes que se encuentran registradas de manera múltiple como PQR o radicados UAESP enviados a Bogotá Limpia SAS- ESP, así como con la poda de aquellas solicitudes que UAESP considera prioritarias, las cuales se marcan y programan. Durante el mes de agosto de 2019, en el ASE 4 se atendieron en total 1742 especies, de las cuales 921 individuos fueron atendidos en la localidad de Engativá con un 52.87% de los árboles mientras que en la localidad de Barrios Unidos se atendieron 821 árboles con un 47.13. Tabla No. 8.1. - Resumen de árboles intervenidos para agosto de 2019 RESUMEN MENSUAL. MES; CANTIDAD DE INDIVIDUOS. agosto; 1742. TOTAL; 1742. Fuente: Datos tomados de los informes No. 18 de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, agosto de 2019 A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles: Tabla No. 8.1.2 – cantidad de residuos poda de árboles para agosto de 2019 Tipo de Recolección; Toneladas. Residuos poda de árboles; 160 ton. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – agosto de 2019 Gestión social en la implementación del Plan de Podas: Acorde con lo mencionado en el Plan de Podas aprobado por la SDA, Bogotá Limpia realiza actividades de información a la comunidad antes y durante la prestación del servicio de poda de árboles. Antes del servicio y durante la actividad de marcación de árboles, se entregan volantes informativos a transeúntes interesados, porterías de conjuntos residenciales y comerciantes que puedan tener una afluencia de público considerable (tenderos, panaderías, droguerías entre otros) que permitan y comuniquen la futura actividad. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL – PODA DE ÁRBOLES: Programación: Durante el mes de agosto de 2019, el Concesionario envió por correos electrónicos las programaciones semanales y reprogramaciones cada dos (2) días de la ejecución proyectada para el mismo mes. En el anexo No.18 Programación Poda julio-agosto 2019, se observa el detalle de la información. Plan de Podas: El plan de Podas fue aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente mediante concepto técnico CT17218 de diciembre 20 de 2018, el cual fue notificado por la Unida Administrativa especial de Servicios Públicos a través de comunicado 20192000036621. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA – PODA DE ÁRBOLES: A continuación, se relacionan las verificaciones y los hallazgos identificados por la Interventoría durante agosto de 2019, las cuales fueron proyectadas en función a las programaciones remitidas por el Concesionario: Tabla No. 8.1.3 - Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4, agosto del 2019 LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS FORESTAL. Engativá; 262; 4; 5. Barrios Unidos; 104; 27; 29. Total; 366; 31; 34. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 18 – 2019 Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados por la Interventoría y gestionados por el Concesionario a través de la matriz interactiva durante agosto de 2019. De acuerdo con lo anterior, la Interventoría verificó que la intervención de los individuos arbóreos se realizó bajo los parámetros técnicos establecidos, con base al manual de silvicultura urbana y demás normatividad vigente. Por tanto, el Concesionario da cumplimiento a la atención de la actividad de poda de árboles dentro del marco del contrato, y no fue necesario realizar solicitudes de acción correctiva para agosto de 2019 y tampoco requerimientos especiales.

GESTIÓN SOCIAL: Desde el área de gestión social de la Subdirección de Recolección, Barrido y limpieza de la UAESP durante el mes de agosto se realizaron acompañamientos a un total de seis (6) actividades, con el fin de supervisar la gestión llevada a cabo por el concesionario y su cumplimiento con respecto al programa de gestión social: - Dos (2) actividades de acompañamiento al concesionario de aseo. Se asiste a la Jornada informativa realizada por el concesionario de aseo, sobre adecuado manejo de las cestas públicas, las cuales fueron instaladas por la Av. carrera 30 entre calles 76 hasta la calle 80. Además, se participa en la Jornada informativa o de sensibilización en las 11 manzanas seleccionadas en el Barrio Rionegro para implementar la ruta selectiva de material aprovechable, en esta sensibilización se le informo a los residentes del sector sobre separación en la fuente, los horarios de recolección del material aprovechable y se realizó la presentación de la asociación de recicladores que trabajará en el sector, que corresponde a la asociación Julio Flores y 12 de octubre. - Tres (3) reuniones interinstitucionales. Se asiste a la Comisión Ambiental Local y a la Mesa de residuos de Barrios Unidos, en donde, se definen las actividades a realizar en los meses de agosto y septiembre, estas actividades se llevan a cabo por todas las entidades que participan en la mesa. También, se asiste a una reunión interinstitucional en la localidad de Engativá, en la cual, la Secretaria de Planeación nos presenta la base de datos cartográfica que maneja, con el fin, de estandarizar los objetos cartográficos de todas las entidades y organizar el diagnostico ambiental de la localidad de Engativá. En las anteriores, reuniones se realiza el seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos por Bogotá Limpia desde el área de gestión social. Una actividad de Supervisión a la interventoría Proyección Capital. Se realiza supervisión a la interventoría, a la visita realizada, a la capacitación sobre manejo integral de residuos, dictada por el Concesionario de aseo a los estudiantes del Colegio Monterrey. En esta capacitación, la interventoría le solicito al concesionario que explicará los servicios que presta Bogotá Limpia y socializará las redes sociales y pagina web que tiene la empresa. En la siguiente tabla se muestran las fechas y las actividades realizadas con el número de personas sensibilizadas o asistentes a las reuniones: Tabla 9. Relación de las actividades de gestión social acompañadas por la UAESP Fecha; Evento- Localidad; No. personas sensibilizadas y/o asistentes a la reunión; Soportes. 1/08/2019; Reunión interinstitucional Engativá; 13; Acta, lista de asistencia y registro fotográfico. 9/08/2019; Acompañamiento Concesionario; 45; Informe, lista de asistencia y registro fotográfico. 13/08/2019; Supervisión Interventoría Capacitación Centro educativo; 50; Acta, lista de asistencia y registro fotográfico. 15/08/2019; Comisión Ambiental Local Barrios Unidos; 6; Acta, lista de asistencia y registro fotográfico. 15/08/2019; Mesa de residuos Barrios Unidos; 9; Acta, lista de asistencia y registro fotográfico.. 26/08/2019; Jornada de sensibilización Plan piloto Ruta selectiva Rionegro; 52; Registro fotográfico y lista de asistencia. Fuente: UAESP Conclusiones De acuerdo con la información suministrada por el concesionario de Aseo, para el desarrollo del Programa de Gestión social en el mes de agosto realizo un total de 54 actividades. En Engativá fueron 34 actividades y en Barrios Unidos 20 actividades, estas corresponden a jornadas informativas, Jornadas operativas, pedagógicas y de coordinación. En total asistieron 1341 usuarios. Teniendo en cuenta el informe del concesionario de aseo para el mes de agosto, el informe, no solo contiene las actividades que hacen parte del programa de gestión social, si no, las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al Programa de Campañas de Sensibilización y/o Cultura Ciudadana para el manejo adecuado de los residuos (Anexo 2. Licitación Pública No. UAESP-LP-02-2017) y al tema de Contenerización (Anexo 11. Licitación Pública No. UAESP-LP-02-2017). Cabe resaltar que el programa correspondiente al Anexo 2, fue aprobado por parte de la UAESP el 17 de Julio de 2019. Para dar cumplimiento al programa del Anexo 2, el concesionario realizo 25 actividades de aprovechamiento. Estas actividades están enmarcadas en 4 grandes estrategias, fortalecimiento al uso adecuado de los contenedores, fortalecimiento en la cultura de la separación en la fuente, reciclatón en centros educativos y reciclatón en zona residencial. En estas actividades cabe resaltar, la Jornada de sensibilización realizada en el Barrio Rionegro en Barrios Unidos, en donde, se está realizando el pilotaje de la ruta selectiva de material aprovechable. En esta jornada puerta a puerta se abordaron 200 casas del cuadrante definido, en el cual en total hay 299 predios. En esta actividad participaron la asociación Julio Flores, Bogotá Limpia y UAESP. Por lo anterior, para el mes de agosto, el concesionario realizo un total de 79 actividades, en donde se incluyen las actividades del programa de gestión social y programa de aprovechamiento. En total asistieron 3153 personas a estas actividades. Por último, la interventoría Proyección Capital programó 12 visitas para el mes de agosto, de las cuales, 10 visitas fueron efectivas. Se adjunta anexo de informes detallados.

Cabe resaltar que, en el mes de agosto de 2019, la Interventoría realizó la gestión de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), y para este mismo mes no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva. como se muestra a continuación: Tabla No. 10 – Solicitudes de acción correctiva ASE4 gestionadas (julio de 2019) SAC N°; LOCALIDAD; CONCEPTO; FECHA; ESTADO. 38; Engativá; Actividad de Recolección y Transporte; 21-08-2019; abierta. Fuente: INTERVENTORÍA informe No. 18 de junio de 2019 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS En cumplimiento de la obligación de la Interventoría ha desarrollado la matriz interactiva, donde se registran los hallazgos detectados en el periodo de análisis. A continuación, se presenta el resumen del total de hallazgos identificados por componente, de acuerdo con lo señalado en los numerales anteriores: ¦ Fuente Interventoria Informe 18

(Utilice las filas que requiera)

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre _________________________________________ Firma ___________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: María Elena Poveda Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12 - Firma: _____________________

Nombre: Raúl Mesa Mesa   Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12 - Firma: _____________________