UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1045

GESTIÓN PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

EJE No. 3 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

PROGRAMA 19 Seguridad y convivencia para todos

PROYECTO ESTRATEGICO 148 Seguridad y convivencia para Bogotá

30 de enero 2018

Bogotá, D.C.

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Actualmente el servicio de alumbrado público es operado y prestado por la comercializadora y distribuidora del servicio de energía – CODENSA S.A. ESP.

La prestación del servicio en el Distrito se realiza conforme al Convenio 766 de 1997 y su Acuerdo Complementario del 25 de enero de 2002, este último suscrito entre CODENSA S.A. ESP y el Distrito Capital – UESP (hoy UAESP).

Adicionalmente, reglamentaciones vigentes como el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), expedido el 30 de marzo de 2010 por el Ministerio de Minas y Energías mediante la Resolución No. 180540 y, la Resolución No. 123, expedida el 8 de septiembre de 2011 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, que modifica las condiciones técnicas y económicas de la prestación del servicio, hacen necesaria la revisión y modificación del Convenio y el acuerdo entre CODENSA S.A. ESP y el Distrito Capital – UESP (hoy UAESP).

La infraestructura actual del sistema de alumbrado público de Bogotá se compone en su mayoría de luminarias de sodio, existiendo en el mercado tecnologías más eficientes y con mayor vida útil. Hoy el Distrito Capital cuenta con el 70% del total de luminarias instaladas que han superado la vida útil establecida en el Convenio con el operador, lo que hace necesario implementar proyectos de modernización y/o remodelación de dichas luminarias con el fin de mejorar la calidad en la prestación de este servicio.

De igual forma, el Plan de Ordenamiento Territorial - POT en su artículo 183 define las estrategias y metas en la subterranización del cableado de las redes de servicios públicos y dado que se han identificado 50 Km de redes aéreas exclusivas de alumbrado público que deben estar subterráneas,  se hace necesario continuar con el proceso de subterranización con el fin de dar cumplimiento  a las directrices urbanísticas establecidas en el POT, en aras de eliminar la contaminación visual y mejorar el contexto urbano.

Adicionalmente, la supervisión y control a la prestación del servicio de alumbrado público se ejecuta realizando inspecciones nocturnas y diurnas en terreno por parte de la interventoría, produciendo con esto que muchas de las luminarias en falla no sean identificadas o demoras en la identificación de estas, lo que desmejora la calidad de la prestación del servicio y afecta los descuentos al operador por la no prestación del servicio (compensaciones).

Sociales: La no prestación del servicio afectaría el desarrollo normal de actividades nocturnas (laborales, deportivas, comerciales, culturales y educativas), aumentaría la accidentalidad vehicular y/o peatonal y la inseguridad en la ciudad.

Territoriales: Falta de cobertura en la extensión del servicio en el Distrito Capital, impidiendo la integración de las poblaciones vulnerables. Impactos negativos en la estructura urbana, en el espacio público y el medio ambiente.

Económicos: Afectación en la competitividad de la ciudad tanto a nivel nacional e internacional.

Ambientales: Afectación a los recursos naturales por el uso inadecuado, ineficiente y no racional de la energía eléctrica destinada al Sistema de Alumbrado Público. Afectación a la flora, fauna y seres humano por la falta de control a los niveles de iluminación utilizados en la prestación del servicio y/o por contaminación lumínica.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Por mandato del Decreto Distrital 399 de 1998, la Alcaldía Mayor de Bogotá, asignó a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la planeación, coordinación, supervisión y control de la prestación del servicio de alumbrado público, razón por la cual, desde esa fecha, se ha venido haciendo cargo de tales funciones. El 25 de enero de 2002, concluyeron las negociaciones entre en Distrito Capital – UESP y el operador CODENSA S.A. ESP con la firma del acuerdo definitivo sobre el manejo técnico-económico del servicio de alumbrado público, de lo que vale la pena destacar que se enmarcan de forma ajustada a los parámetros emitidos por la CREG y/o por el Ministerio de Minas y Energía, para la actividad de distribución de energía eléctrica debidamente adecuados al servicio de alumbrado público. En él se fijan las condiciones económicas para remunerar el servicio, los acuerdos de pago del mismo, se define el tiempo para atender las PQRS y se establece una modernización del tipo de bombillas y luminarias, de programar y ejecutar las expansiones del servicio de alumbrado y de efectuar el levantamiento detallado de la infraestructura de alumbrado público, así como de implementar un sistema de información geográfico, para operar y controlar el servicio.

El 30 de diciembre de 2003, se suscribió el Decreto No. 500 el cual adopta el Manual Único de Alumbrado Público (MUAP) y se constituye en un documento de carácter contractual en la relación entre CODENSA S.A. y el Distrito Capital para la adecuada prestación del servicio. Igualmente se asignan unas funciones a la UAESP, como la conformación y desarrollo del Comité Distrital de Alumbrado público que tiene por objeto el estudiar y desarrollar temas a nivel interinstitucional relacionados con la prestación del servicio; así como, establecer las condiciones técnicas para una adecuada prestación del servicio y los criterios para la evaluación y el desarrollo de los proyectos de ampliación de alumbrado público.

El 30 de marzo de 2010, el Ministerio de Minas y Energías expidió la Resolución No. 180540, mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), el cual establece las condiciones técnicas y económicas para la prestación del servicio y la evaluación de proyectos de alumbrado público, siendo un documento de cumplimiento de orden nacional.

El 8 de septiembre de 2011, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, expidió la Resolución No. 123 de 2011, por la cual se aprueba la metodología para la determinación de los costos máximos que deben aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público.

Bajo estos preceptos, la UAESP viene garantizando la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá, fortaleciendo el Sistema de Alumbrado Público a través de la modernización de este servicio en busca de altos estándares de calidad, en concordancia con la política de cambio climático y acompañado de una reducción en el consumo de energía en aras de mejorar la calidad de vida de la población que habita y/o circula en esta ciudad.

3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO

La población objetivo de este proyecto corresponde a la totalidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá; es así como las cifras que aquí se contemplan, se encuentran proyectadas para las vigencias 2016 a 2020, a saber:

| AÑO | HOMBRE | MUJERES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3.862.477 | 4.125.076 | 7.987.553 |
| 2017 | 3.916.071 | 4.182.588 | 8.098.659 |
| 2018 | 3.970.822 | 4.241.334 | 8.212.156 |
| 2020 | 4.083.908 | 4.362.649 | 8.446.557 |

FUENTE: Promedio del porcentaje del crecimiento poblacional de los últimos cinco años tomados de la base de datos de la Secretaría Distrital de Planeación. Construcción propia, Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público -  UAESP. 2016.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Gestionar y garantizar la modernización progresiva del Sistema de Alumbrado Público en el Distrito Capital

Objetivos específicos

Realizar seguimiento y evaluación a la capacidad técnica y operativa con el fin de garantizar la prestación del servicio de alumbrado público con estándares de calidad.

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Para el fortalecimiento de la gestión del servicio de alumbrado público distrital bajo la visión y metas el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se analizaron las siguientes alternativas:

Alternativa 1. Diversificación de la prestación del servicio mediante la oferta de otros operadores.

Hasta hoy la oferta del servicio de alumbrado público se realiza por parte de un solo operador para todas las localidades del Distrito Capital. El servicio de alumbrado puede ser objeto de concesión por parte del Distrito, por lo que se puede contemplar la participación de otros operadores, los cuales pueden brindar nuevas condiciones técnicas y operativas para la prestación del servicio.

Por tanto, el Distrito determinará la pertinencia de la concesión del servicio, para lo cual la UAESP deberá determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, comercial y ambiental del servicio y estructurar su prestación mediante el modelo de concesión que contenga las siguientes variables: tarifas, costos de la prestación del servicio bajo criterios de eficiencia, auto sostenibilidad del servicio, capacidad de pago de los usuarios, suficiencia financiera, capacidad y eficiencia de la inversión pública, construcción de infraestructura.

Además, el Distrito deberá revisar la conveniencia jurídica, técnica, y económica frente al estado actual del convenio suscrito con CODENSA S.A. ESP, toda vez que esta empresa es dueña de la actual infraestructura y existe una participación accionaria del distrito del 51% a través de la Empresa de Energía de Bogotá.

Alternativa 2. Mejoramiento de la infraestructura, control y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.

Teniendo en cuenta que la actual infraestructura mediante la cual se presta el servicio de alumbrado público en un porcentaje significativo cumplió su vida útil, y los desarrollos tecnológicos resientes en materia de iluminación y conservación ambiental, se hace necesario estudiar, identificar e implementar alternativas de mejora de la infraestructura que permita brindar unas mejores condiciones del servicio, con preservación del medio ambiente.

Así mismo, se debe garantizar el control de la prestación del servicio a partir de la infraestructura instalada, la evaluación y mejora de la prestación del servicio.

Alternativa general seleccionada

La alternativa que reúne las condiciones bajo las cuales el servicio se ve fortalecido es la de “Mejoramiento de la infraestructura, control y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital”. Esta representa la mejor alternativa para el proyecto porque representa mayores beneficios, teniendo en cuenta que involucra aspectos de mejoramiento, modernización y cumplimiento de programas y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos.

6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para la estructuración del Proyecto de Inversión 1054 “Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C.”, se ha tomado los siguientes estudios como referentes frente a la modernización del Sistema de Alumbrado Público, a saber:

•	Convenio Interadministrativo No. 006 de 2010 “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y tecnológicos para realizar pruebas piloto que permitan al Distrito Capital implementar sistemas de telegestión para supervisar y controlar la prestación del servicio de alumbrado público de forma remota en tiempo real.”

•	Contrato Interadministrativo No. 261 de 2013 “Proporcionar los ensayos de laboratorio para realizar calibraciones, mediciones y pruebas sobre equipos de Alumbrado Público.”

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto se desarrolla para contar con un servicio de alumbrado público con calidad para la ciudad, encaminado especialmente a la modernización e innovación, control y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.

Componentes del Proyecto

Para una mayor comprensión del proyecto de inversión a continuación se describen los cuatro (4) compontes que lo integran, siendo:

- Atención, Control y Organización Institucional para Apoyo a la Gestión del Distrito

- Gastos de Personal Operativo

Los componentes anteriormente descritos en este proyecto de inversión, contribuyen al cumplimiento de la misión y objetivo de la Unidad, como al programa Infraestructura para el desarrollo del Hábitat, establecido en el Plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos con el desarrollo de las siguientes líneas base por componente:

- Atención, Control y Organización Institucional para Apoyo a la Gestión del Distrito

- Ejercer la supervisión e interventoría a la operación del servicio.

- Participar en las reuniones itinerantes con las localidades y demás partes interesadas sobre el servicio.

- Gastos de Personal Operativo

- Disponer de un equipo técnico y profesional, interdisciplinario para realizar las actividades de coordinación, supervisión y control del servicio.

- Realizar campañas educativas y de divulgación del servicio a cargo de la Unidad.

- 8 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

La Unidad, a partir del Acuerdo No. 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" y de su artículo “116. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos”, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat y tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público.

Así mismo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes funciones básicas:

a.	“Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado público y servicio funerario.

b.	Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y servicio funerario.

c.	Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicio funerario.

d.	Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo.”

En cumplimiento de su Misión y objetivos la UAESP debe realizar la planeación del servicio y garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital, de manera concordante con lo estipulado en las Leyes, Decretos, Resoluciones y Reglamentos que rigen la prestación de este servicio, tal como el Decreto Distrital 399 de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que asigna a la Unidad administrativa Especia de Servicios Públicos la planeación, coordinación, supervisión y control de la prestación del servicio de alumbrado público.

9. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

| METAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No meta | PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| 1 | Fortalecer | 100 | % | planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital |

10. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Con la ejecución de este proyecto se logrará prestar a la ciudad de Bogotá el servicio de alumbrado público con altos estándares de calidad y concordante en la política de cambio climático al implementar energía renovable orientada a la disminución en el consumo y a los costos de la operación.

11. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cifras en millones de pesos valor presente vigencia 2016

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $254 | $2.745 | $2.801 | $753 | $4.373 | $2.926 |

La Fuente Financiación que permitirá dar alcance a la meta de este Proyecto de Inversión es Otros Distrito.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Gisela Arias S- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 1

31 Octubre de 2016

Traslado Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene compromiso presupuestales que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia 2016, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron, razón por la cual se hace necesario efectuar un traslado presupuestal acreditando el rubro “Pasivos exigibles” por valor de  DOSCIENTOS SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($207.018.240)

| Código Presupuestal | Objeto | Contracrédito |  | Crédito |  | Concepto de Gasto** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Fuente | Valor | Fuente | Código | Nombre |
| 3 | GASTOS | 207.018.240 | 01-12 | 207.018.240 |  |  |  |
| 3.3 | INVERSIÓN | 207.018.240 | 01-12 | 207.018.240 |  |  |  |
| 3.3.1 | DIRECTA | 207.018.240 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15 | Bogotá Mejor Para Todos | 207.018.240 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.03 | Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 207.018.240 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.03.19 | Seguridad y convivencia para todos | 207.018.240 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.03.19.1045 | GESTIÓN PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 207.018.240 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.03.19.1045.148 | Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | 207.018.240 | 01-12 |  |  | 05-03-0002 | 0002 - Interventoría A La Prestación Del Servicio De Alumbrado Público |
| 3.3.4 | PASIVOS EXIGIBLES |  |  | 207.018.240 | 01-74 |  |  |
| TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTAL |  | 207.018.240 |  | 207.018.240 |  |  |  |

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda de la misma fecha, los recursos que amparan el contrato de consultoría 162 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles de igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Versión 01 – octubre 31 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 2

21 Diciembre de 2016

Traslado Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con el señor Ramón Ulises Palacios Asprilla Contrato de Prestación de Servicios N° 392 de 2014, con el objeto: “Prestar los servicios profesionales en la subdirección de servicios funerarios y alumbrado público para apoyar la supervisión, registro y control de la información digital generada dentro del proceso de alumbrado público.” Por un valor DE OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($8.400,000.00) y con un plazo inicial de ejecución de dos (2) meses, y cuya ejecución terminó el día 31 de enero de 2015, tal como lo especifica el acta de liquidación.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con el señor Ramón Ulises Palacios Asprilla Contrato de Prestación de Servicios N° 392 de 2014,, por un valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($8,400,000.00), que las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 582-171 “Gestión para el Servicio de Alumbrado Público en Bogotá, D.C.””, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0582, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 791 del 26 de diciembre y Certificado de Registro Presupuestal No. 1075 del 30 de diciembre de 2014.

Que, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS-, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos no ha realizado pagos al contratista, y de acuerdo a lo estipulado en el acta de liquidación se efectuara un pago a favor del contratista por valor de CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS $4.060.000, quedando así un saldo a favor de la UAESP de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS $4.340.000.

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan el Contrato de Prestación de Servicios No. 392 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles.

Dentro del marco del Proyecto de inversión GESTIÓN PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO - Código presupuestal 3-3-1-15-03-19-1045, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2016 para amparar el pago del pasivo exigible mencionado, según el siguiente movimiento:

| CODIGO | CONCEPTO | CONTRACREDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $ 4.060.000 |
| 3-3 | INVERSION | $ 4.060.000 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $ 4.060.000 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $ 4.060.000 |
| 3-3-1-15-03 | Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana | $ 4.060.000 |
| 3-3-1-15-03-19 | Seguridad y convivencia para todos | $ 4.060.000 |
| 3-3-1-15-03-19-1045 | Gestión para la eficiencia energética del servicio de Alumbrado Público | $ 4.060.000 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | $ 4.060.000 |
|  | 12-Otros Distrito | $ 4.060.000 |
| Tipo de Gasto | 05 – Administración Institucional | $ 4.060.000 |
| Componente de Gasto | 03 – Atención, Control y organización institucional para apoyo a la gestión del Distrito | $ 4.060.000 |
| Concepto de Gasto | 0002 – Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público. | $ 4.060.000 |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO |
| 3 | GASTOS | $ 4.060.000 |
| 3-3 | INVERSION | $ 4.060.000 |
| 3-3-4 | PASIVOS EXIGIBLES | $ 4.060.000 |

De igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente y las metas del proyecto no se ven afectadas teniendo en cuenta que en el momento de la Armonización el valor del pasivo exigible a tramitar quedo programado, una vez se completara los requisitos en su totalidad.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Versión 02 – diciembre 21 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 3

Marzo 2017

Reprogramación Proyecto de Inversión 1045

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

El alumbrado público de la ciudad cuenta con 343.389 luminarias de las cuales 192.235 son luminarias de sodio; por tanto, la UAESP ha determinado la necesidad de modernizar y actualizar la tecnología de sodio a LED y Halogenuros metálicos con quemador cerámico (CMH) respectivamente.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La UAESP ha estructurado el proyecto de modernización del Alumbrado Público de Bogotá con el ánimo de incorporar la tecnología LED y Halogenuros metálicos con quemador cerámico (CMH) en las luminarias del Sistema. Este proyecto de modernización tiene por objeto mejorar las condiciones de iluminación, mejorando la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetando el entorno urbano, contribuyendo con el uso racional y eficiente de la energía y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá de forma equitativa.

3. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Incluir los estudios que se han realizado

4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

| No Meta | Meta proyecto de inversión | Dependencia | Anualización | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital. | Sub Alumbrado | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

5. INDICADORES

| Metas del producto Plan de Desarrollo | Indicador resultado | LINEA BASE | Tipo de Anualización | INDICADORES |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 272- 80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas | 304-Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas | 40.591 luminarias modernizadas y remodeladas | SUMA | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 80.000 |

6. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| No Meta | Meta proyecto de inversión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital. | $1.119.910.219 | $5.724.599.000 | $2.801.000.000 | $2.752.000.000 | $4.373.000.000 |

7. RESERVAS PRESUPUESTALES

| No Meta | Meta proyecto de inversión | Reservas 2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital. | $1.050.454.564 |
| TOTAL |  | $1.050.454.564 |

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Versión 03 – Marzo 2017

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 4

24 de julio de 2017

Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

Segundo reporte SEGPLAN 2017

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Plan de acción componente de gestión

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 1045-Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en Bogotá - D.C |
| Pilar/Eje | 3-Construcción de comunidad y cultura ciudadana |
| Proyecto Estratégico | 148-seguridad y convivencia para Bogotá |
| Programa | 19-Seguridad y convivencia para todos |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 272- 80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas |
| Indicador resultado | 304-Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas |
| Línea Base | 40.591 luminarias modernizadas y remodeladas |
| Magnitud Programada 2017 | 20.000 |
| Avance primer trimestre | 11.857 |

Avance/Logros

Con la ejecución de este proyecto se logra prestar a la ciudad de Bogotá el servicio de alumbrado público con altos estándares de calidad y concordante en la política de cambio climático al implementar energía renovable orientada a la disminución en el consumo y a los costos de la operación.

Plan de acción componente de inversión

| 1-Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Programada 2017 | 100% | Avance junio 2017 | 13% |
|  | $ 5.724,6 |  | $ 5.661.7 |

Avance/Logros

Con la ejecución de este proyecto se logra prestar a la ciudad de Bogotá el servicio de alumbrado público con altos estándares de calidad y concordante en la política de cambio climático al implementar energía renovable orientada a la disminución en el consumo y a los costos de la operación.

Se suscribió el contrato de Interventoría técnica-operativa, social, administrativa, ambiental, regulatoria y jurídica, seguridad industrial y salud en el trabajo No. 334 el 02 de mayo de 2017, para supervisar el convenio No.766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C. y al Acuerdo complementario del mismo, suscrito entre el Distrito Capital/UAESP y CODENSA el 25 de enero de 2002.

Al corte del primer semestre 2017, se han contratado 16 profesionales con el fin de prestar los servicios de apoyo a la supervisión y control   relacionada con el sistema de Alumbrado Público.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Versión 04 –24/07/2017

Elaboro: 	Luisa Beltrán – Subdirección de servicios funerarios y alumbrado público

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Refleja la gestión de la entidad, avance en el logro de las metas del plan de desarrollo y ejecución presupuestal y reservas.

A través del cual se reportar el avance de la magnitud del indicador del indicador de resultado de las metas producto de inversión del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.